Приложение к решению Думы

Лазовского муниципального округа

от 25.10.20253 № 442

**ИНФОРМАЦИЯ**

об исполнении муниципальных контрактов

отдела мобилизационной работы и делам ГО и ЧС

Лазовского муниципального округа, заключенных на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и дата заключения контракта, с кем заключен контракт** | **Виды выполняемых работ, в каких населенных пунктах округа** | **Начало работ, дата** | **Окончание работ** | **Сумма на которую заключен контракт**  **( тыс.руб.)** | **Освоено денежных средств**  **( тыс.руб)** | **% освоения** |
| **1** | Муниципальный контракт № 0120600003023000013-01  от 17.03.2023г.  с ООО « Городок» | На выполнение работ по очистке минерализованных полос на территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа | 1-й этап :  с 10.04.2023 г. по 10.05.2023г.;  2-й этап :  с 15.10.2023 г. по 15.11.2023г. | 10.05.2023г.  15.11.2023г. | 592 549,20 | 296  274,60  ( 1 этап) | 50% |
| **2** | Муниципальный контракт № 0120600003023000018-01  от 28.04.2023г.  с МУП « Лазо-Комплекс» | Создание условий для забора воды пожарной техникой (выполнение работ по содержанию источников пожар-ного водоснабжения на территории Лазовского муниципального округа | 01.05.2023 | по 30 декабря 2023г. | 477 116,10 | 26 877,26 | 5,6% |
| **3** | Контракт № 3 от 23.08.2023г. с ООО «Гранит» | Проведение аварийно-восстановительных работ в связи с прохождением активного циклона  в период с 5 по 6 июля 2023 года  ( пгт. Преображение автомобильная дорога ул.Садовая) | 23.08.2023 | 04.10.2023 | 915 301,58 | 915 301,58 | 100% |
| **4** | Контракт № 1 от 23.08.2023г. с ООО «Городок» | Проведение аварийно-восстановительных работ в связи с прохождением активного циклона  в период с 5 по 6 июля 2023 года  (дорога развилка- с/с Спутник, с/о Маяк- развилка с/о Маяк , с/о Березка пгт. Преображение | 23.08.2023 | 21.09.2023 | 190 244,97 | 190 244,97 | 100% |
| **5** | Контракт № 2 от 23.08.2023г. с ООО «Городок» | Проведение аварийно-восстановительных работ в связи с прохождением активного циклона  в период с 5 по 6 июля 2023 года  ( с. Валентин автомобильная дорога ул.Таежная переправа через р. Валентиновка) | 23.08.2023 | 15.09.2023 | 481 275,97 | 481 275,97 | 100% |