- АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019г.                                             с.Лазо                                                          № 134

О внесении дополнений в муниципальную программу

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на

территории  Лазовского муниципального района на  2019 - 2023 годы"

утвержденную постановлением администрация Лазовского

муниципального района от 01.11.2018г. № 678

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Минстроя России от 18 декабря 2018г. №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года»,  Устава Лазовского муниципального района,  администрация Лазовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории  Лазовского муниципального района на  2019 - 2023 годы" утвержденную постановлением администрация Лазовского муниципального района от 01.11.2018г. № 678 в редакции постановления №64 от 12.02.2019 внести следующие дополнения:

1.1 Паспорт муниципальной программы

1.1.1 строку «Структура муниципальной программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

1.1.2 строку «Цели муниципальной программы» дополнить текстом следующего содержания:

«-создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

-ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Лазовского муниципального района»

1.1.3 строку «Задачи муниципальной программы» дополнить текстом следующего содержания:

«-переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

-создание условий для развития территорий села Лазо, занятых аварийным жилищным фондом»

1.1.4 строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить текстом следующего содержания:

«-количество жилых помещений (квадратных метров), предоставленных по адресной муниципальной подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

1.1.5 строку «Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на  финансирование  муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на  реализацию  ее  целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования мероприятий муниципальной  программы  за счет средств бюджета района составляет 59 467,62564 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 13 145,09564 тыс. рублей;

2020 год – 17 235,530 тыс. рублей;

2021 год – 9 170,0 тыс. рублей;

2022 год – 10 022,0 тыс. рублей;

2023 год – 9 895,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета – 108 787,5758 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –  21678,78976 тыс. рублей;

2020 год – 22 154,01676 тыс. рублей;

2021 год – 21 651,58976 тыс. рублей;

2022 год – 21 651,58976 тыс. рублей;

2023 год – 21 651,58976 тыс. рублей.»

прогнозная оценка средств, привлекаемых из бюджета Российской Федерации на реализацию целей подпрограммы составляет –32 825,255 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 0,0  тыс. рублей

2020 год – 32 825,255 тыс. рублей

2021 год – 0,0   тыс. рублей

2022 год – 0,0   тыс. рублей

2023 год – 0,0   тыс. рублей

1.2  Дополнить паспортом муниципальной подпрограммы следующего содержания:

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района; Отдел архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | . |
| Цели подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лазовского сельского поселения путём переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее – аварийные дома); - ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | - разработка системы привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов; - организация системы эффективного управления поступающими финансовыми ресурсами; - формирование жилищного фонда для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; - строительство жилых помещений за счёт средств Фонда; - переселение граждан из аварийных домов в жилые помещения в малоэтажных домах; - выполнение полномочий органов местного самоуправления и поселений по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых, домах, признанных аварийными; - снос аварийных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Переселение в малоэтажные дома 69 граждан из 27 жилых помещений в 3 аварийных домах, из них: - снос 3 аварийных дома общей площадью расселяемых жилых помещений 596,7 кв. метра: - предоставление гражданам жилых помещений в малоэтажных домах общей площадью не менее 596,7 кв. метра. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета района составляет – 12 642,530 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3 000,0 тыс. рублей 2020 год – 8 065,530 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 852,0 тыс. рублей 2023 год – 725,0 тыс. рублей прогнозная оценка средств, привлекаемых из бюджета Приморского края на реализацию целей подпрограммы составляет – 502,427 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей 2020 год – 502,427 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей 2023 год – 0,0 тыс. рублей прогнозная оценка средств, привлекаемых из бюджета Российской Федерации на реализацию целей подпрограммы составляет –32 825,255 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей 2020 год – 32 825,255 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей 2023 год – 0,0 тыс. рублей |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Реализация Подпрограммы направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах Лазовского сельского поселения подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Аварийный жилищный фонд Лазовского сельского поселения создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, ухудшает внешний облик поселения, сдерживает развитие инфраструктуры.

Включенные в Подпрограмму многоквартирные дома расположенные по адресам:

- с.Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д№3;

- с.Лазо, ул. Мациенко, д.№6;

- с.Лазо, ул. Пушкинская, д.№55  признаны аварийными на основании актов межведомственной комиссии, утвержденной постановлением администрации Лазовского сельского поселения от 29.05.2009 N 37.

Жилищный кодекс Российской Федерации возлагает на орган местного самоуправления обязанность по расселению граждан из аварийных домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в том числе путем предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений.

Мероприятия Подпрограммы направлены на осуществление предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления по обеспечению условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасность.

Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести в собственность или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Учитывая высокую степень дотационности бюджета Лазовского муниципального района, самостоятельно эту проблему решить администрация района не может. Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать за счет средств из бюджетов всех уровней.

Единственным вариантом решения проблемы переселения граждан, проживающих в аварийном многоквартирном доме, является программно-целевой метод. Подобное решение позволит добиться эффекта, выраженного в развитии жилищного и социально значимого фонда и качества жизни населения района, повышении эффективности и компактности использования муниципальной территории в плане нового строительства, не за счет увеличения площади поселения, а за счет использования высвобождаемых территорий от аварийного жилья.

Программно-целевой метод позволяет эффективно решать проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, консолидируя средства бюджетов всех уровней.

Суть данного механизма заключается в комплексном подходе, подразумевающем взаимную увязку всех мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации    подпрограммы, цели и задачи  подпрограммы

Характеристики текущего состояния жилищного фонда определяют стратегию развития жилищной сферы Лазовского муниципального района, основанную на следующих приоритетах:

- поддержка граждан путем улучшения жилищных условий в пределах установленных социальных стандартов;

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Обозначенные приоритеты муниципальной политики определяются стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Лазовского муниципального района и направлены на достижение главной (основной) цели жилищной политики - создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая не только позволяет удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

подпрограммы   мероприятий

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы:

-разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома;

- строительство 27- квартирного жилого дома для расселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- снос аварийных многоквартирных домов.

5. Механизм реализации  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации Подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки Подпрограммы.

Управлением Подпрограммы ответственный исполнитель Подпрограммы.

Соисполнители Подпрограммы:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимые для реализации Подпрограммы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

- Согласно приказа Минстроя России от 18 декабря 2018г. №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года» которым утверждена  стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений при приобретении или строительстве за счет федерального бюджета на территории Приморского края в размере 56 134 руб. и распоряжения Администрации Приморского края от 14 февраля 2019г. №99-ра «Об утверждении уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2019 год» общий объем финансирования Подпрограммы составит  45 970,212 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Российской Федерации

2019 год – 0,0  тыс. рублей

2020 год – 32 825,255  тыс. рублей

2021 год – 0,0   тыс. рублей

2022 год – 0,0   тыс. рублей

2023 год – 0,0   тыс. рублей

за счет средств бюджета  Приморского края

2019 год – 0,0  тыс. рублей

2020 год – 502,427 тыс. рублей

2021 год – 0,0   тыс. рублей

2022 год – 0,0   тыс. рублей

2023 год – 0,0   тыс. рублей

за счет средств бюджета  Лазовского  муниципального  района

2019 год – 3 000,0  тыс. рублей

2020 год – 8 065,530 тыс. рублей

2021 год – 0,0 тыс. рублей

2022 год – 852,0 тыс. рублей

2023 год – 725,0 тыс. рублей

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Сроки и этапы реализации    подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023 года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

1.4 Таблицу Приложения 1 к муниципальной программе дополнить разделом «Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы». (Приложение 1)

1.5 Таблицу Приложения 2 к муниципальной программе дополнить разделом «Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы». (Приложение 2)

1.5 Таблицу Приложения 3 к муниципальной программе дополнить разделом «Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы». (Приложение 3)

1.6 Таблицу Приложения 4 к муниципальной программе дополнить разделом «Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы». (приложение 4)

1.7 Таблицу Приложения 5 к муниципальной программе дополнить разделом «Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы». (приложение 5)

2. Руководителю аппарата администрации  Лазовского муниципального района   Матвеенко Л.Р. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Лазовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Лазовского

муниципального района                                                                                Д.А. Ртищев

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество переселяемых граждан | человек | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Расселяемая (признанная аварийной) площадь жилых помещений | кв.м. | 0 | 596,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Общая площадь построенных жилых помещений. | кв.м. | 0 | 737,4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Снос аварийных многоквартирных домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Приложение 2

Перечень

и краткое описание реализуемых в составе программы мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома | Отдел ЖКХ администрации ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР | 2019г. | 2019г. | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома с целью переселения граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда Лазовского муниципального района, признанного таковым до 01 января 2017 года | Нарушение законодательства выраженное в нарушении прав граждан на получение жилых помещений взамен признанных аварийными до 01 января 2017 года | улучшение состояния жилищного фонда Лазовского муниципального района, обеспечение нормативных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 2. | Строительство многоквартирного жилого дома | Отдел ЖКХ администрации ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР | 2020г. | 2021г. | Строительство многоквартирного дома и переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда Лазовского муниципального района, признанного таковым до 01 января 2017 года. | Нарушение законодательства выраженное в нарушении прав граждан на получение жилых помещений взамен признанных аварийными до 01 января 2017 года | улучшение состояния жилищного фонда Лазовского муниципального района, обеспечение нормативных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 3. | Снос аварийных многоквартирных домов | Отдел ЖКХ администрации ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР | 2022г. | 2023г. | Снос аварийных многоквартирных домов с целью использования высвобождаемых площадей для будущей застройки согласно утвержденной градостроительной документации. | Нарушение законодательства в области градостроительства. | улучшение благоустройства населенного пункта, обеспечение нормативных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан |

Приложение 3

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Лазовского муниципального района

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета Лазовского муниципального района (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы» |  | всего, в том числе: |  |  |  |  | 3 000,0 | 41 393,212 | 0 | 852,0 | 725,0 |
|  |  | Отдел ЖКХ администрации ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР |  |  |  |  | 3 000,0 | 41 393,212 | 0 | 852,0 | 725,0 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома | всего, в том числе: |  |  |  |  | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел ЖКХ администра-ции ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР |  |  |  |  | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство многоквартирного жилого дома | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 41 393,212 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел ЖКХ администра-ции ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР |  |  |  |  | 0 | 41 393,212 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Снос аварийных многоквартирных домов | всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 852,0 | 725,0 |
|  |  | Отдел ЖКХ администра-ции ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 852,0 | 725,0 |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сель-ского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы» |  | Всего: | 3 000,0 | 41 393,212 | 0 | 852,0 | 725,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 32 825,255 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 502,427 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 3 000,0 | 8 065,530 | 0 | 852,0 | 725,0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома | Всего: | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство многоквартирного жилого дома | Всего: | 0 | 41 393,212 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 32 825,255 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 502,427 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 0 | 8 065,530 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Снос аварийных многоквартирных домов | Всего: | 0 | 0 | 0 | 852,0 | 725,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 852,0 | 725,0 |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение  5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома | Отдел ЖКХ администрации ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР. | 2019г. | 2019г. | Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома с целью переселения граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда Лазовского муниципального района, признанного таковым до 01 января 2017 года | 3 000,0 |
| 2. | Строительство многоквартирного жилого дома | Отдел ЖКХ администрации ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР. | 2020г. | 2021г. | Строительство многоквартирного дома и переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда Лазовского муниципального района, признанного таковым до 01 января 2017 года. | 41 393,212 |
| 3. | Снос аварийных многоквартирных домов | Отдел ЖКХ администрации ЛМР; отдел АГЗиИО администрации ЛМР. | 2022г. | 2023г. | Снос аварийных многоквартирных домов с целью использования высвобождаемых площадей для будущей застройки согласно утвержденной градостроительной документации. | 1 577,0 |