- Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Лазовского муниципального района

от 01.11.2018г.№ 678

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел учета и отчетности администрации Лазовского муниципального района, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы | 1. «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023годы» 2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023годы» 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023годы» 4. «Благоустройство территории сельских поселений Лазовского муниципального района на 2019-2023годы» |
| отдельные мероприятия | отсутствуют |
| Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2017 годы» Постановление от 07.12.2012 N 390-па Об утверждении государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы. |
| Цели муниципальной программы | создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающим комфортные условия проживания в муниципальном районе, а также развитие и совершенствование улично-дорожной сети в сельских поселениях Лазовского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | - организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса района и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах сельских поселений района; - проведение капитального ремонта жилищного фонда; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; - инфраструктурное развитие; - создание комфортной среды для проживания граждан; - совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений; - приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети; - совершенствование качества благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество километров дороги, восстановленной, капитально отремонтированной и обслуженной в части зимнего и летнего содержания; - количество искусственных сооружений в отношении которых были проведены работы; - количество обследований и разработанной документации в отношении муниципальных дорог; - количество проведенных ремонтов муниципального жилого фонда; - количество объема потребления энергоресурсов; -количество проведенных мероприятий в отношении благоустройства населенных пунктов сельских поселений района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2019 - 2023 гг. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 44 446,68297 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 7 766,68297 тыс. рублей; 2020 год – 9 170 тыс. рублей; 2021 год – 9 170 тыс. рублей; 2022 год – 9 170 тыс. рублей; 2023 год – 9 170 тыс. рублей. Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной подпрограммы за счет средств краевого бюджета –25 000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 5 000 тыс. рублей; 2020 год – 5 000 тыс. рублей; 2021 год – 5 000 тыс. рублей; 2022 год – 5 000 тыс. рублей; 2023 год – 5 000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | эффективное и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса района и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах сельских поселений района, приведение в соответствие состояние дорог и развитие дорожной сети, совершенствование качества благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района. |

- Обобщенная характеристика реализуемых  в составе муниципальной программы подпрограмм, в том числе основных проблем в указанной сфере и  прогноз ее развития.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения сельских поселений Лазовского муниципального района, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

1. Дорожное хозяйство

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики муниципального образования. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшения условий жизни жителей района. Дорожно-уличная сеть населенных пунктов на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения города. В связи с постоянным недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В течение последних десяти лет количество автомобилей в населенных пунктах района стремительно увеличилось.

Сохранение существующей дорожной инфраструктуры возможно при достаточном финансировании мероприятий направленных на содержание и ремонт дорожного хозяйства района.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Основная цель проводимых в России реформ жилищного хозяйства - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей, благоустройства придомовых территорий. Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования Лазовский район является создание достойных условий для жизнедеятельности населения, предоставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Несмотря на достаточно высокие результаты в вопросах комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройства территорий, в сфере ЖКХ, по-прежнему остается достаточно много проблем, требующих скорейшего разрешения: изношенность основных фондов, высокие издержки производства, отсутствие взвешенных и грамотных взаимоотношений между потребителями и поставщиками коммунальных услуг и пр.

3. Благоустройство

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории. В то же время в вопросах благоустройства территории сельских поселений района имеется ряд проблем.
С целью сохранения и улучшения состояния зеленого фонда, парков,  памятников, значимых и памятных мест населенных пунктов района необходимо постоянно проводить работы по содержанию и текущему ремонту. Особое внимание уделяется организации и содержанию мест захоронения. На территории сельских поселений расположено 11 кладбищ. В связи с недостатком финансирования благоустройство кладбищ производится частично. Уличное освещение является важнейшей составляющей жизнедеятельности населенных пунктов района, которая позволяет обеспечивать комфортное и безопасное проживание населения. К сетям наружного освещения относятся: линии электропередач предназначенные для снабжения (входящих в состав муниципального имущества) установок уличного освещения электрической энергией, т.е. световых точек, обеспечивающих освещение: автомобильных дорог общего пользования, пешеходных переходов и тротуаров; остановок общественного транспорта; мест массового скопления людей; внутридворовых территорий; домов частного сектора; территорий предприятий. Для безопасности движения автотранспортных средств, необходимо предпринять меры по установке дополнительного освещения на опоры, расположенные вдоль автомобильных дорог, предпочтение отдается пешеходным переходам. Для решения проблем по благоустройству территории населенных пунктов сельских поселений района необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Таким образом, наличие широкого спектра проблемных вопросов, связанных с развитием дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства района, явилось основанием для разработки и реализации муниципальной программы.
 Все существующие в отрасли проблемы требуют значительных бюджетных расходов и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм, цели и задачи.

Основные приоритеты экономического развития Лазовского муниципального  района   определены с учетом задач, поставленных  в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

В число приоритетов входят: повышение  уровня и качества  жизни населения  Лазовского  муниципального  района, улучшение  инвестиционной    привлекательности   района, эффективное использование бюджетных средств.

Цель муниципальной программы: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающим комфортные условия проживания в муниципальном районе, а также развитие и совершенствование улично-дорожной сети в сельских поселениях Лазовского муниципального района

Задачи муниципальной программы:

-организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса района и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах сельских поселений района;

- проведение капитального ремонта жилищного фонда;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

- инфраструктурное развитие;

- создание комфортной среды для проживания граждан;

- совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений;

- приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети;

- совершенствование качества благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района

Решение поставленных задач возможно за счет реализации комплекса программных мероприятий.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальных подпрограмм.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм представлены в приложении 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.

Мероприятия Программы, определенные на основе перечня актуальных проблем, выполняются в рамках  четырех подпрограмм:

-«Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023годы»;

-«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023годы»;

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лазовского муниципального района на 2019-2023годы»;

- «Благоустройство территории сельских поселений Лазовского муниципального района на 2019-2023годы».

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы подпрограмм и мероприятий (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Программы, подпрограмм и мероприятий, а также связи с показателями Программы) представлены в приложении 2 к Программе.

5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной   программе.

Реализация  программы  предусматривает целевое использование денежных  средств  в соответствии  с  поставленными   задачами,  определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление программы осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации подпрограммами;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки подпрограмм.

Управлением подпрограммами руководит администрация Лазовского  муниципального  района.

Соисполнители подпрограмм:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий подпрограммы   и  несут   ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в  пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных   правовых   актов,    необходимых   для   реализации    подпрограмм.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

- Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий из бюджета  Лазовского  муниципального района оценивается в

- 43 886,68297  тыс. руб. из них:

2019 г.  – 7 766,68297  тыс.руб.;

2020 г.  – 9 030 тыс.руб.;

2021 г.  – 9 030 тыс.руб.;

2022 г.  – 9 030 тыс.руб.;

2023 г.  – 9 030 тыс.руб.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского  муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

7. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации  Программы  - 2019-2023 годы в один этап.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка  эффективности  реализации  Программы, проводится  согласно утвержденного порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации  и  проведения   оценки    эффективности  реализации муниципальных программ   в   Лазовском   муниципальном   районе (Постановление Главы Лазовского муниципального района № 395 от 16 мая 2018 г. «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и   проведения   оценки    эффективности  реализации муниципальных    программ   в   Лазовском   муниципальном   районе»).

Эффективность выполнения Программы оценивается по следующим показателям:

- количество километров дороги, восстановленной, капитально отремонтированной и обслуженной в части зимнего и летнего содержания;

- количество искусственных сооружений в отношении которых были проведены работы;

- количество обследований и разработанной документации в отношении муниципальных дорог;

- количество проведенных ремонтов муниципального жилого фонда;

- количество объема потребления энергоресурсов;

-количество проведенных мероприятий в отношении благоустройства населенных пунктов сельских поселений района.

9. План реализации муниципальной программы

План реализации Программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году. План реализации Программы приведен в приложении 5 к Программе.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе

на 2019-2023 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Структура муниципальной подпрограммы | «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |
| отдельные мероприятия | отсутствуют |
| Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной подпрограммы (при наличии) | Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 №394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы» |
| Цели муниципальной подпрограммы | Развитие и совершенствование улично-дорожной сети в сельских поселениях Лазовского муниципального района |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений; - приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети; -разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов сельских поселений |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | -летнее содержание муниципальных дорог; -зимнее содержание муниципальных дорог; -восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог; -восстановление и устройство искусственных сооружений муниципальных дорог; -проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения; -утверждение комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов сельских поселений. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы» (далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 26 546,68297 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 4 346,68297 тыс. рублей; 2020 год – 5 550 тыс. рублей; 2021 год – 5 550 тыс. рублей; 2022 год – 5 550 тыс. рублей; 2023 год – 5 550 тыс. рублей. Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной подпрограммы за счет средств краевого бюджета –25 000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 5 000 тыс. рублей; 2020 год – 5 000 тыс. рублей; 2021 год – 5 000 тыс. рублей; 2022 год – 5 000 тыс. рублей; 2023 год – 5 000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Улучшение асфальтового покрытия дорог, улучшение состояния гравийных дорог в сельских поселениях Лазовского муниципального района, что приведет к снижению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,6%. Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично- дорожной сети за счет проведения обслуживания и ремонта надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику и социальную сферу муниципального образования; - обслуживание и ремонт всей протяженности улично-дорожной сети. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети  и объектов благоустройства Лазовского муниципального  района   на период с 2019 по 2023 годы.

Автомобильные дороги подвержены постоянному изменению технико-эксплутационного состояния  в связи с тем, что они подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств. Для соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов работ.

Содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно- эксплутационных  характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса или категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной  подпрограммы, цели и задачи муниципальной  подпрограммы

В соответствии с приоритетами государственной политики, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, к основным приоритетам муниципальной политики отнесено обеспечение высокого уровня жизни в населенных пунктах Приморского края посредством проведения мероприятий по решению проблем транспортной доступности и адекватного развития инфраструктуры в условиях естественной монополии обслуживания компаний в рамках территориального планирования в соответствии с генеральным планом Лазовского муниципального района

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная подпрограмма, целью которой является:

1. совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района;

2. приведение в соответствие состояние дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района;

Основные задачи подпрограммы:

1. организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района;

2. сохранение и развитие улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района;

3.обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

муниципальной  подпрограммы   мероприятий

Выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в границах населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы:

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов сельских поселений;

- приобретение специализированной дорожной техники для нужд Лазовского муниципального района;

- содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района и сооружений на них.

5. Механизм реализации муниципальной  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации Подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки Подпрограммы.

Управлением Подпрограммы руководит администрация Лазовского муниципального района.

Соисполнители Подпрограммы:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимые для реализации Подпрограммы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

- Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета  Лазовского  муниципального  района составит     26 546,68297 тыс. руб. из них:

2019 г.  – 4 346,68297 тыс.руб.;

2020 г. –  5 550 тыс.руб.;

2021 г. –  5 550 тыс.руб;

2022 г. –  5 550 тыс.руб;

2023 г. –  5 550 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Сроки и этапы реализации  муниципальной  подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023 года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, домов блокированной застройки в Лазовском муниципальном районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | отдел учета и отчетности |
| Структура муниципальной подпрограммы | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, домов блокированной застройки в Лазовском муниципальном районе» |
| отдельные мероприятия | отсутствуют |
| Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной подпрограммы (при наличии) | Постановление Администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513-па «Об утверждении краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы». |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение благоприятных условий для жизни и деятельности населения Лазовского муниципального района, в том числе создание условий, удовлетворяющих требованиям законодательства Российской Федерации в отношении надежности, безопасности, энергоэффективности и продление срока эксплуатации многоквартирного дома, дома блокированной застройки для проживания граждан |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - приведение части жилищного фонда в соответствие с современными нормами энергоэффективности и снижение затрат населения на оплату жилищно-коммунальных услуг, внедрение современных ресурсосберегающих технологий, усовершенствованных материалов при выполнении работ; исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также по проведению комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение домов в надлежащее техническое состояние. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них; - выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда; - комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Лазовском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 5 450 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 090 тыс. рублей; 2020 год – 1 090 тыс. рублей; 2021 год – 1 090 тыс. рублей; 2022 год – 1 090 тыс. рублей; 2023 год – 1 090 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых отремонтированы отдельные конструктивные элементы; улучшение эксплуатационных характеристик многоквартирных домов; обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий проживания граждан; исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений: - по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов; - по проведению выборочного или комплексного капитального ремонта муниципального жилого фонда. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Лазовском муниципальном районе принимают участие в краевой программе «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы» собственники многоквартирных домов Лазовского и Валентиновского сельских поселений. На территории Лазовского и Валентиновского сельского поселений расположены 19 многоквартирных домов (12 и 7 МКД соответственно), общая площадь муниципальных помещений которых составляет 956,9  кв.м. Эти МКД включены в 30-ти летнюю программу капитального ремонта МКД Приморского края. Годы постройки этих домов 70-е-80-е годы прошлого столетия. Многоквартирные дома имеют значительный износ и требуют ремонта кровель, фасадов, подвалов. Также требуют ремонта внутридомовые инженерные системы (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения).

Проблему капитального ремонта домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта многоквартирных домов всеми участниками процесса - жителями - собственниками жилых и нежилых помещений, муниципалитетом и органами власти Приморского края. Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями.

Выполнение всех программных мероприятий позволит решить застарелую проблему недофинансирования капитального ремонта многоквартирных домов.

Увеличение объемов бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, а также участие Лазовского муниципального района в региональной программе софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов создают положительный эффект, однако не могут обеспечить незамедлительное проведение капитального ремонта во всех домах, имеющих такую необходимость.

В соответствии с требованиями законодательства собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Лазовский муниципальный район является собственником 956,9 кв. метров жилых и нежилых помещений, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме установленный в Приморском крае на 2017- 2019 годы составляет 7,38 руб./кв. м в месяц.  Таким образом, ежемесячный платеж Лазовского муниципального района составляет не менее 7061,93 руб., а в год не более 90 000,00 руб.

Не менее сложная ситуация наблюдается и в отношении муниципального жилого фонда блокированной застройки, 60% процентов жилого фонда нуждается в проведении выборочного капитального ремонта, 30% в проведении комплексного капитального ремонта.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной  подпрограммы, цели и задачи муниципальной  подпрограммы

В соответствии с приоритетами государственной политики, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, к основным приоритетам муниципальной политики отнесено обеспечение высокого уровня жизни в населенных пунктах Приморского края посредством проведения мероприятий по созданию комфортных и безопасных условий проживания  в многоквартирных домах и домах блокированной застройки  на территории сельских поселений Лазовского муниципального района, а также повышение их энерго- эффективности путем организации и  проведения  в них капитального ремонта.

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная подпрограмма, целью которой является:

1. Продление срока эксплуатации многоквартирного дома, дома блокированной застройки;

2. Обеспечение благоприятных условий для жизни и деятельности населения.

Основные задачи подпрограммы:
1. Исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов;

2. Проведение мероприятий обеспечивающих работы по комплексному      и     выборочному капитальному ремонту в объемах, обеспечивающих приведение домов  в надлежащее техническое состояние.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

муниципальной  подпрограммы   мероприятий

Выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на приведение в нормативное состояние муниципального жилого фонда в границах населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы:

- оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них;

-  выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

-  комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда.

5. Механизм реализации муниципальной  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации Подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки Подпрограммы.

Управлением Подпрограммы руководит администрация Лазовского муниципального района.

Соисполнители Подпрограммы:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимые для реализации Подпрограммы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

- Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета  Лазовского  муниципального  района составит 5 450 тыс. руб. из них:

2019г.  –  1 090 тыс.руб.;

2020 г. –  1 090 тыс.руб.;

2021 г. –  1 090 тыс.руб;

2022 г. –  1 090 тыс.руб;

2023 г. –  1 090 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Сроки и этапы реализации  муниципальной  подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы |  |
| Структура муниципальной подпрограммы | отсутствует |
| отдельные мероприятия | отсутствуют |
| Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной подпрограммы (при наличии) | Постановление от 07.12.2012 N 390-па Об утверждении государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы. |
| Цели муниципальной подпрограммы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Лазовского муниципального района |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, финансируемых из местного бюджета и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории сельских поселений, входящих в состав Лазовского муниципального района. Снижение энергоемкости и снижение затрат районного бюджета на оплату коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | -Объем потребления тепловой энергии -Объем потребления электроэнергии -Объем потребления воды |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.» (далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 3 800 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 600 тыс. рублей; 2020 год – 800 тыс. рублей; 2021 год – 800 тыс. рублей; 2022 год – 800 тыс. рублей; 2023 год – 800 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Обеспечение достижения основной цели муниципальной программы - снижение потребления энергетических ресурсов и экономии бюджетных средств по муниципальным учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства на территории сельских поселений, входящих в состав Лазовского муниципального района. Обеспечение надёжности тепло-, водоснабжения |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Энергосбережение и энергетическая эффективность входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития России, названных Президентом Российской Федерации, являются огромным резервом отечественной экономики. Энергосбережение - общенациональная задача, в процесс модернизации экономики России включены не только хозяйствующие субъекты, но и все общество в целом, а вопросам энергетической эффективности уделяется особое внимание.

Для Лазовского муниципального района характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость и потери энергоресурсов;

- изношенность теплосетей и устаревшее котельное оборудование в среднем физический износ составляет более 68%.

- изношенность сетей водоснабжения – 70,4% (из 40,4 км. требуют замены   12,0 км);

- изношенность сетей водоотведения - 69,4 % (из 24,0 км. требуют замены   8,0 км);

- изношенность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 67,7% (из 19,9 км. замены требуют  2,0 км.);

- в системе энергоснабжения из  85 трансформаторов 50 подлежат замене, как выработавшие свой ресурс и работающие со значительной перегрузкой в период максимальной нагрузки;

- жилищный фонд имеет большой физический износ. В некоторых МКД из-за износа инженерных сетей и утрата теплоизоляционной способности ограждающих конструкций расходов энергоресурсов на много превышает нормативный;

- недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих    технологий, составления энергетических паспортов и заключение энергосервисных договоров.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности в Лазовском муниципальном районе является программно-целевой метод, предусматривающий реализацию муниципальной программы по энергосбережению в учреждениях, финансируемых из местного бюджета и на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории сельских поселений, входящих в состав Лазовского муниципального района.

Преимуществами данного метода являются:

1) комплексный подход к решению проблемы, обусловливающий необходимость координации совместных усилий   органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждений, теплоснабжающих организаций, управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ТСН(Ж) и т.д.);

2) целевое финансирование мероприятий и повышение эффективности расходования средств бюджета;

3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.» направлена на обеспечение мер по энергосбережению в учреждениях образования, в помещениях администрации Лазовского муниципального района и на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории сельских поселений, входящих в состав Лазовского муниципального района, способных обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов. Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов, снижению расходов бюджетных средств, обеспечению надёжности тепло-, водоснабжения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной  подпрограммы, цели и задачи муниципальной  подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития  энергетики, повышения энергетической эффективности, а также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года и других стратегических документах.

Основные приоритеты муниципальной политики сводятся к повышению эффективности использования ТЭР на территории Лазовского муниципального района.

Достижение этой цели требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и реализации задачи энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, финансируемых из местного бюджета и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории сельских поселений, входящих в состав Лазовского муниципального района.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

муниципальной  подпрограммы   мероприятий

Выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на приведение в нормативное состояние муниципального жилого фонда в границах населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

5. Механизм реализации муниципальной  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации Подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки Подпрограммы.

Управлением Подпрограммы руководит администрация Лазовского муниципального района.

Соисполнители Подпрограммы:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимые для реализации Подпрограммы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

- Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета  Лазовского  муниципального  района составит   3 800 тыс. руб. из них:

2019г.  –  600 тыс.руб.;

2020 г. –  800 тыс.руб.;

2021 г. –  800 тыс.руб;

2022 г. –  800 тыс.руб;

2023 г. –  800 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Сроки и этапы реализации  муниципальной  подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории сельских поселений  Лазовского муниципального района на 2019-2023 гг.»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Администрации сельских поселений |
| Структура муниципальной подпрограммы | Отсутствует |
| отдельные мероприятия | Отсутствуют |
| Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной подпрограммы (при наличии) | Отсутствуют |
| Цели муниципальной подпрограммы | - Организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района; -Совершенствование системы комплексного благоустройства Лазовского муниципального района; -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории сельских поселений Лазовского муниципального района; -Совершенствование эстетического вида территории сельских поселений Лазовского муниципального района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - Строительство и реконструкция, а также содержание систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; - Повышение общего уровня благоустройства поселения; - Обеспечение гарантий погребения умерших на кладбищах сельских поселений Лазовского муниципального района; - Обеспечения населения сельских поселений Лазовского района качественной питьевой водой, соответствующий по своему составу и свойствам требованиям санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.1175-02), из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев). |
| Задачи муниципальной подпрограммы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; -Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; -Устройство и содержание мест сбора и временного размещения ТКО; -Вовлечение жителей поселений в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; -Содержание и благоустройство общественных кладбищ; -Капитальный ремонт (строительство) и содержание шахтных колодцев; -Разработка проектной документации для организации эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | -Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения; - Мероприятия по озеленению населенных пунктов сельских поселений; - Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений; - Мероприятия по устройству и содержанию мест сбор и санкционированного размещения твердых коммунальных отходов; - Мероприятия по ремонту и содержанию искусственных сооружений (подвесные мосты); - Мероприятия по приобретению специальной коммунальной техники и оборудования; - Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту шахтных колодцев; - Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения; - Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | «Благоустройство территории сельских поселений Лазовского муниципального района на 2019-2023 гг.» (далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 8 650 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 730 тыс. рублей; 2020 год – 1 730 тыс. рублей; 2021 год – 1 730 тыс. рублей; 2022 год – 1 730 тыс. рублей; 2023 год – 1 730 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | -Единое управление комплексным благоустройством территории сельских поселений Лазовского муниципального района; -Определение перспектив улучшения благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района; -Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселений; -Совершенствование эстетического состояния территории; -Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселениях; -Создание зелёных зон для отдыха граждан; -Обеспечение надлежащего содержания кладбищ сельских поселений Лазовского муниципального района; -Удовлетворение общественных потребностей при предоставлении похоронно-ритуальных услуг и организация погребения умерших на кладбищах; -Улучшение обеспечения населения Лазовского района питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения нормативного качества и количества; -Приведение законодательно требуемой документации в нормативное состояние. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Природно-климатические условия территории сельских поселений Лазовского муниципального района, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

В настоящее время население поселений Лазовского муниципального района  составляет 6339 чел.

В последние годы в поселениях проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселений не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселений. В настоящее время уличное освещение составляет 30% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется привлечение дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселений не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах коммунальных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. Особое внимание уделяется организации и содержанию мест захоронения. На территории сельских поселений расположено 11 кладбищ. В связи с недостатком финансирования благоустройства кладбищ производится частично.

В настоящее время уделяется всё больше внимание состоянию шахтных колодцев, расположенных  на территории сельских поселений  Лазовского муниципального района их количество составляет 89 шт., обеспечено питьевой водой 12 населенных пунктов.

В настоящее время на территории Лазовского района около 1000 человек проживают вне зоны радиуса обслуживания шахтных колодцев, что создает ощутимые неудобства в использовании для питьевых и хозяйственных нужд населением воды из существующих источников нецентрализованного водоснабжения.

В связи с этим на территории Лазовского района необходимо построить или капитально отремонтировать, за период 2019 – 2023 годы, 10 шахтных колодцев. Провести текущий ремонт и очистку всего колодезного имущества района.

Для дальнейшего успешного социально – экономического развития муниципального района необходимо обеспечить население района качественной питьевой водой. Тем самым повысить уровень жизни населения, создать наиболее благоприятные условия для развития поселений.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, граждан поселений.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселений Лазовского муниципального района  необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной  подпрограммы, цели и задачи муниципальной  подпрограммы

В соответствии с приоритетами государственной политики, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, к основным приоритетам муниципальной политики отнесено обеспечение высокого уровня жизни в населенных пунктах Приморского края посредством проведения мероприятий по благоустройству на территории сельских поселений Лазовского муниципального района.

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная подпрограмма, целью которой является:

1. Организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района;

2.Совершенствование системы комплексного благоустройства Лазовского муниципального района;

3.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории сельских поселений Лазовского муниципального района;

4.Совершенствование эстетического вида территории сельских поселений Лазовского муниципального района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

5.Строительство и реконструкция, а также содержание систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

6.Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

7. Обеспечение гарантий погребения умерших на кладбищах сельских поселений Лазовского муниципального района;

8.Обеспечения населения сельских поселений Лазовского района качественной питьевой водой, соответствующий по своему составу и свойствам требованиям санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.1175-02), из источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев).

Основные задачи подпрограммы:
1. Организация и регулирование деятельности по обеспечению надлежащего функционирования жилищно - коммунального комплекса;

2. Организация благоустройства территории сельских поселений;

3. Организация ритуально-похоронных услуг и погребение усопших, содержание мест захоронения;

4. Организация обеспечения населения Лазовского района питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения;

5. Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

муниципальной  подпрограммы   мероприятий

Выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на приведение в нормативное состояние муниципального жилого фонда в границах населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы:

- Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения;

- Мероприятия по озеленению населенных пунктов сельских поселений;

- Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений;

- Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

- Мероприятия по ремонту и содержанию искусственных сооружений (подвесные мосты);

- Мероприятия по приобретению специальной коммунальной техники и оборудования;

- Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту шахтных колодцев;

- Мероприятия   по благоустройству и содержанию мест захоронения;

- Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района.

5. Механизм реализации муниципальной  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации Подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки Подпрограммы.

Управлением Подпрограммы руководит администрация Лазовского муниципального района.

Соисполнители Подпрограммы:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимые для реализации Подпрограммы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

- Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета  Лазовского  муниципального  района составит 8 650 тыс. руб. из них:

2019г.  –  1 730 тыс.руб.;

2020 г. –  1 730 тыс.руб.;

2021 г. –  1 730 тыс.руб;

2022 г. –  1 730 тыс.руб;

2023 г. –  1 730 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Сроки и этапы реализации  муниципальной  подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов. | кв.м./ куб.м. | 284 000/ 2 840 | 284 000/ 2 840 | 284 000/ 2 840 | 284 000/ 2 840 | 284 000/ 2 840 |
| 2. | Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий. | кв.м./ куб.м. | 284 000/550 | 284 000/550 | 284 000/550 | 284 000/550 | 284 000/550 |
| 3. | Восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги. | п.м./ кв.м. | 500/2500 | 500/2500 | 500/2500 | 500/2500 | 500/2500 |
| 4. | Восстановление и устройство искусственных сооружений дороги. | п.м./шт. | 20/2 | 20/2 | 20/2 | 20/2 | 20/2 |
| 5. | Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Муниципальная подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них | руб. | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 2. | выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | шт./ руб. | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 |
| 3. | комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | шт./руб. | 1/800 | 1/800 | 1/800 | 1/800 | 1/800 |
| Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем потребления теплоэнергии | г/кал | 47 860 | 46 450 | 45 050 | 43 700 | 42 400 |
| 2. | Объем потребления воды | куб.м. | 448 554 | 435 100 | 422 050 | 409 400 | 397 100 |
| 3. | Объем потребления электроэнергии | т.квт.ч. | 25 896 | 25 120 | 24 400 | 23 700 | 23 000 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории сельских поселений Лазовского муниципального района на 2019-2023 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения | руб. | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 2. | Мероприятия по озеленению населенных пунктов сельских поселений | руб. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 3. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений | руб. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 4. | Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов | руб. | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 |
| 5. | Мероприятия по ремонту и содержанию искусственных сооружений (подвесные мосты) | руб. | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 |
| 6. | Мероприятия по приобретению специальной коммунальной техники и оборудования | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту шахтных колодцев | руб. | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 8. | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища) | руб. | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 |
| 9. | Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | руб. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

ПРОГРАММЫ  МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | Затрудненный проезд по дорогам, не достижения запланированного значения показателя | улучшение состояния асфальтированных и гравийных дорог в сельских поселениях Лазовского муниципального района |
| 2. | Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Содержание дорог в надлежащем состоянии | Затрудненный проезд по дорогам | Улучшение состояние дорог в зимнее время. |
| 3. | Восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | Затрудненный проезд по дорогам, не достижения запланированного значения показателя | улучшение состояния асфальтированных дорог в сельских поселениях Лазовского муниципального района |
| 4. | Восстановление и устройство искусственных сооружений дороги. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | Затрудненный проезд по дорогам, не достижения запланированного значения показателя | улучшение состояния асфальтированных и гравийных дорог в сельских поселениях Лазовского муниципального района |
| 5. | Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Определение дорог, требующих капитального ремонта или ремонта дорог, а также для подготовки технического задания по летнему содержанию дорог | Не принятие срочных мер по улучшению состояния дорог | улучшение состояния асфальтированных и гравийных дорог в сельских поселениях Лазовского муниципального района |
| 6. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Снижение безопасности дорожного движения | Повышение уровня безопасности на дорогах Лазовского муниципального района |
| Муниципальная подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, отдел учета и отчетности Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых не отремонтированы отдельные конструктивные элементы | обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 2. | Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, отдел учета и отчетности Лазовского муниципального района | 2019 год | 2023 год | исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений по проведению выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда. | ухудшение технических и эксплуатационных характеристик муниципального жилого фонда | обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 3. | Комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, отдел учета и отчетности Лазовского муниципального района | 2019 год | 2023 год | исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений по проведению комплексного капитального ремонта муниципального жилого фонда. | ухудшение технических и эксплуатационных характеристик муниципального жилого фонда | обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Замена окон, дверей на пластиковые | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Снижение потерь энергоресурсов при их потреблении, обеспечение наиболее полного учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов. Снижение потребления и затрат местного бюджета на тепловую и электрическую энергию, энергию, холодное водоснабжение | Ежегодный рост потерь энергоресурсов при потреблении, увеличение затрат на оплату энергоресурсов. Рост платежей из местного бюджета за фактически потребленный объем энергоресурсов. | Снижение объемов потребления теплоэнергии, электроэнергии |
| 2. | Модернизация системы водопотребления и водоотведения | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год |  |  | Снижение объемов потребления воды |
| 3. | Модернизация систем электрического снабжения | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год |  |  | Снижение объема потребления электроэнергии |
| 4. | Модернизация системы отопления | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год |  |  | Снижение объемов потребления теплоэнергии |
| 5. | Проведение экспертизы по аварийным домам сельских поселений | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Отключение аварийных домов от коммунальных услуг | Риск аварий в внутридомовых сетях. Потеря энергоресурсов при авариях. Нерациональный расход энергоресурсов из-за физического износа зданий | Повышение надёжности тепло-, водоснабжения. Снижение затрат энергоресурсов. |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории сельских поселений Лазовского муниципального района на 2019-2023 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение полномочий Лазовского муниципального района по улучшению благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района | ухудшение состояния элементов благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района | обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий для обеспечения социальной сферы граждан |
| 2. | Мероприятия по озеленению населенных пунктов сельских поселений | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение полномочий Лазовского муниципального района по улучшению благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района | ухудшение состояния элементов благоустройства, экологии территорий сельских поселений Лазовского муниципального района | обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий для обеспечения социальной сферы граждан |
| 3. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение полномочий Лазовского муниципального района по улучшению благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района | ухудшение состояния элементов благоустройства территории сельских поселений Лазовского муниципального района | обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий для обеспечения социальной сферы граждан |
| 4. | Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение полномочий Лазовского муниципального района в области обращения с отходами на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | ухудшение экологической обстановки, рост количества мест несанкционированного размещения мусора | обеспечение повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории сельских поселений Лазовского муниципального района |
| 5. | Мероприятия по ремонту и содержанию искусственных сооружений (подвесные мосты) | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | поддержание искусственных сооружений в нормативном состоянии | приведение к аварийному состоянию искусственных сооружений | обеспечение безопасности граждан при пользовании данными сооружениями |
| 6. | Мероприятия по приобретению специальной коммунальной техники и оборудования | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | обеспечение граждан коммунальными услугами соответствующего законодательству качества | непредоставление обязательных коммунальных услуг | оказание качественных коммунальных услуг |
| 7. | Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту шахтных колодцев | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | улучшение обеспечения населения Лазовского района питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения нормативного качества и количества | ухудшение технического состояния шахтных колодцев расположенных на территории сельских поселений | привидение муниципального имущества в нормативное сосотояние |
| 8. | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища) | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение полномочий Лазовского муниципального района в области предоставления похоронно-ритуальных услуг и организации погребения усопших, содержания мест захоронения | привидение территорий кладбищ в ненадлежащее состояние, предоставление некачественных похоронно-ритуальных услуг | удовлетворение общественных потребностей при предоставлении похоронно-ритуальных услуг и организация погребения умерших на кладбищах |
| 9. | Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | оказание не качественных коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | приведение законодательно требуемой документации в нормативное состояние |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета Лазовского муниципального района (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |  | всего, в том числе: |  |  |  |  | 4346,68297 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 |
|  |  | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов. | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2. | Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий. | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 736,4 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3. | Восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги. | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 1610,28297 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 4. | Восстановление и устройство искусственных сооружений дороги. | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5. | Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района. | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Муниципальная подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, домов блокированной застройки в Лазовском муниципальном районе» |  | всего, в том числе: Отдел жилищно –коммунального хозяйства, отдел учета и отчетности администрации Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| 1. | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, отдел учета и отчетности администрации Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | Комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.» |  | всего, в том числе: Отдел жилищно –коммунального хозяйства, администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1. | - Замена окон, дверей на пластиковые | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2. | Модернизация системы водопотребления и водоотведения | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 |
| 3. | Модернизация систем электрического снабжения | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Модернизация системы отопления | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 0 | 400 | 200 | 400 | 200 |
| 5. | Проведение экспертизы по аварийным домам сельских поселений | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории сельских поселений Лазовского муниципального района на 2019-2023 гг.» |  | всего, в том числе: Отдел жилищно –коммунального хозяйства, администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 1 730 | 1730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| 1. | Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения | Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2. | Мероприятия по озеленению населенных пунктов сельских поселений | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5. | Мероприятия по ремонту и содержанию искусственных сооружений (подвесные мосты) | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Мероприятия по приобретению специальной коммунальной техники и оборудования | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту шахтных колодцев | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища) | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 9. | Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |  | Всего: | 9 346,68297 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 4 346,68297 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов. | Всего: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий | Всего: | 736,4 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 736,4 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги. | Всего: | 6 610,28297 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 1 610,28297 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4. | Восстановление и устройство искусственных сооружений дороги. | Всего: | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района | Всего: | 0 | 250 | 205 | 250 | 250 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, домов блокированной застройки в Лазовском муниципальном районе» |  | Всего: | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них | Всего: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего: | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.» |  | Всего: | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. | - Замена окон, дверей на пластиковые | Всего: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | - Модернизация системы водопотребления и водоотведения | Всего: | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | - Модернизация систем электрического снабжения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4. | - Модернизация системы отопления | Всего: | 0 | 400 | 200 | 400 | 200 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 0 | 400 | 200 | 400 | 200 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5. | - Проведение экспертизы по аварийным домам сельских поселений | Всего: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории сельских поселений Лазовского муниципального района на 2019-2023 гг.» |  | Всего: | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения | Всего: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по озеленению населенных пунктов сельских поселений | Всего: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений | Всего: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Всего: | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по ремонту и содержанию искусственных сооружений (подвесные мосты) | Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по приобретению специальной коммунальной техники и оборудования | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту шахтных колодцев | Всего: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения (кладбища) | Всего: | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов. | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | 10 000 |
| 2. | Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Содержание дорог в надлежащем состоянии | 4 336,4 |
| 3. | Восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги. | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | 33 010,28297 (с краевым софинансированием) |
| 4. | Восстановление и устройство искусственных сооружений дороги. | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | 3 200 |
| 5. | Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Определение дорог, требующих капитального ремонта или ремонта дорог, а также для подготовки технического задания по летнему содержанию дорог | 0 |
| 6. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов сельских поселений Лазовского муниципального района | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. -Администрации сельских поселений Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | 1 000 |
| Муниципальная подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения расположенные в них | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. - Отдел учета и отчетности Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 450 |
| 2. | Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений по проведению выборочного капитального ремонта муниципального жилого фонда. | 1000 |
| 3. | Комплексный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | исполнение обязанностей Лазовского муниципального района, как собственника помещений по проведению комплексного капитального ремонта муниципального жилого фонда. | 4000 |
| Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лазовском муниципальном районе на 2019-2023 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена окон, дверей на пластиковые | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Снижение потерь энергоресурсов при их потреблении, обеспечение наиболее полного учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов. Снижение потребления и затрат местного бюджета на тепловую и электрическую энергию, холодное и горячее водоснабжение муниципальных учреждений. | 750 |
| 2. | - Модернизация системы водопотребления и водоотведения | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год |  | 1 600 |
| 3. | Модернизация систем электрического снабжения | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год |  | 0 |
| 4. | Модернизация системы отопления | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района -администрации сельских поселений Лазовского муниципального района | 2019 год | 2023 год |  | 1 200 |
| 5. | Проведение экспертизы по аварийным домам сельских поселений | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год |  | 250 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории сельских поселений Лазовского муниципального района на 2019-2023 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по восстановлению, реконструкции, а также текущему содержанию сетей уличного освещения | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Снижение доли неосвещенных улиц в населенных пунктах сельских поселений | 350 |
| 2. | Мероприятия по озеленению населенных пунктов сельских поселений | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселениях | 250 |
| 3. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельских поселений | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории сельских поселений Лазовского муниципального района | 250 |
| 4. | Мероприятия по устройству и содержанию мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района -администрации сельских поселений Лазовского муниципального района | 2019 год | 2023 год | улучшение экологической обстановки, уменьшение количества мест несанкционированного размещения мусора | 2350 |
| 5. | Мероприятия по ремонту и содержанию искусственных сооружений (подвесные мосты) | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | поддержание искусственных сооружений в нормативном состоянии, обеспечение безопасности граждан при пользовании данными сооружениями | 500 |
| 6. | Мероприятия по приобретению специальной коммунальной техники и оборудования | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | обеспечение граждан коммунальными качественными услугами | 0 |
| 7. | Мероприятия по устройству и (или) капитальному ремонту, а также по содержанию и текущему ремонту шахтных колодцев | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района -администрации сельских поселений Лазовского муниципального района | 2019 год | 2023 год | улучшение обеспечения населения Лазовского района питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения нормативного качества | 2500 |
| 8. | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района -администрации сельских поселений Лазовского муниципального района | 2019 год | 2023 год | удовлетворение общественных потребностей при предоставлении похоронно-ритуальных услуг и организация погребения умерших на кладбищах | 1950 |
| 9. | Мероприятия по разработке и проектированию документации необходимой для предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального района. | 2019 год | 2023 год | Организация эффективного и устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории сельских поселений Лазовского муниципального района | 500 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 69 446,68297 |