Паспорт

муниципальной программы Лазовского  муниципального района

"Информационное общество Лазовского муниципального района

на  2019 - 2023 годы"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Организационный отдел администрации Лазовского муниципального района. |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел АСУ администрации района Управление финансов администрации Лазовского муниципального района Отдел учета и отчетности администрации Лазовского муниципального района |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы | Подпрограмма №1 «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы» |
| отдельные мероприятия | Отсутствуют |
| Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | # Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 1815-р Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Приморского края 385-па от 07 декабря 2012 года. |
| Цели муниципальной программы | Формирование телекоммуникационной, программно-технической и информационно-аналитической среды, обеспечивающей администрацию Лазовского муниципального района информацией, необходимой для обоснованного принятия решений. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Приложение № 1 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019- 2023 год. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного бюджета составляет 11304,50 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 2260,90 тыс. руб; 2020 год – 2260,90 тыс руб; 2021 год – 2260,90 тыс. руб; 2022 год – 2260,90 тыс. руб; 2023 год – 2260,90. тыс руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. При помощи использования современных информационных систем будет обеспечен доступ организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправлении, а также предоставления возможности полного или частичного получения наиболее востребованных муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети «Интернет». Обеспечение информационного единства за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры для муниципальных нужд. |

- Обобщенная характеристика реализуемых  в составе муниципальной программы подпрограмм, в том числе основных проблем в указанной сфере и  прогноз ее развития

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на информатизацию деятельности администрации Лазовского муниципального района. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Основной задачей проводимого в стране реформирования государственного и муниципального управления является повышение качества жизни населения. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям.

Обеспечение необходимого качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам власти.

Исходя из практики административной реформы сделаны выводы, что наиболее эффективным инструментом решения задачи по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами власти и местного самоуправления, является формирование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в основе деятельности которых лежит регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного взаимодействия и принцип «одного окна».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм, цели и задачи

Цель муниципальной программы:

Основная цель программы – повышение качества и эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления на основе использования современных достижений информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих создание условий для создания единого информационного пространства, обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального района.

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

Создание телекоммуникационной и информационной среды, обеспечивающей взаимодействие администрации Лазовского муниципального района с гражданским обществом.

Совершенствование механизма сбора и обработки информационных  данных, используемых в деятельности администрации района для повышения качества и оперативности принимаемых управленческих решений, а также внедрение электронного документооборота.

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления (на сайте администрации Лазовского муниципального района.

Обеспечение беспрепятственного  доступа граждан к предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальных подпрограмм

Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм представлены в приложении 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

Мероприятия Программы, определенные на основе перечня актуальных проблем, выполняются в рамках  двух подпрограмм:

-«Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района   на   2019 – 2023    годы»;

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы подпрограмм и мероприятий (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Программы, подпрограмм и мероприятий, а также связи с показателями Программы) представлены в приложении 2 к Программе.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной   программе.

Реализация  программы  предусматривает целевое использование денежных  средств  в соответствии  с  поставленными   задачами,  определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление программы осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации подпрограммами;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки подпрограмм.

Управлением подпрограммами руководит администрация Лазовского  муниципального  района.

Соисполнители подпрограмм:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий подпрограммы   и  несут   ответственность за результаты их исполнения.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

- Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий из бюджета  Лазовского  муниципального района оценивается в 11304,50                           тыс. руб. из них:

2019 год – 2260,90 тыс. руб;

2020 год – 2260,90 тыс руб;

2021 год – 2260,90 тыс. руб;

2022 год – 2260,90 тыс. руб;

2023 год –  2260,90. тыс руб.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского  муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

7. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации  Программы  - 2019-2023 годы в один этап.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

о формировании плана реализации Программы на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается по следующим показателям:

9. План реализации муниципальной программы

План реализации Программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году. План реализации Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Паспорт подпрограммы  Лазовского  муниципального района

«Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел автоматизированных систем управления администрации Лазовского муниципального района; |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Лазовского муниципального района |
| Структура подпрограммы: |  |
| Мероприятия подпрограммы | 1.Внедрение, сопровождение и поддержание в актуальном состоянии современных информационных технологий, используемых в работе органов местного самоуправления. 2.Развитие муниципальных Интернет - ресурсов, обеспечение официального представительства муниципального образования Лазовского муниципального района сети Интернет, обеспечение услугами междугородней и местной телефонной связью. |
| Цели подпрограммы | Формирование телекоммуникационной, программно-технической и информационно-аналитической среды, обеспечивающей администрацию Лазовского муниципального района информацией, необходимой для обоснованного принятия решений. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального района; Повышение качества и эффективности муниципального управления администрацией Лазовского муниципального района с использованием информационных технологий; обеспечение информационной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Приложение №1 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района» (далее – Подпрограмма) реализуется в один этап в 2019 - 2023 г. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального района на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 11304,50 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2260,90 тыс. руб; 2020 год – 2260,90 тыс руб; 2021 год – 2260,90 тыс. руб; 2022 год – 2260,90 тыс. руб; 2023 год – 2260,90. тыс руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Развитие системы информационного обеспечения деятельности администрации Лазовского муниципального района. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало широкое распространение информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. Программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой государственной политики в сфере развития информационных технологий в администрации Лазовского муниципального района.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она повышает эффективность управления.

Переход на новый уровень управления муниципальным районом, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Структурные подразделения администрации Лазовского муниципального района требуют использования создаваемых информационных ресурсов для эффективной реализации целей социально-экономического развития Лазовского муниципального района.

Дальнейшее решение проблемы информатизации администрации Лазовского муниципального района без использования программно – целевого метода может привести к стагнации и отставанию технической базы, что повлияет на мобильность, оперативность и качество принимаемых управленческих решений. Замедлятся темпы роста доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального района и формирования единого информационного пространства Лазовского муниципального района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  подпрограммы, цели и задачи  подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации  муниципальной  Подпрограммы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Целями программы являются:

повышение качества и эффективности муниципального управления в Лазовском муниципальном районе с использованием информационных технологий. Внедрение и использование средств защиты информации.

Задачи:

внедрение новых информационных технологий в практику управленческой деятельности администрации  Лазовского муниципального района;

формирование телекоммуникационной, программно-технической и информационно-аналитической среды, обеспечивающей администрацию муниципального образования и ее структурные подразделения информацией, необходимой для обоснованного принятия решений;

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального района;

содействие формированию муниципального рынка информационных ресурсов, услуг, информационных систем, технологий, средств их обеспечения;

обеспечение информационной безопасности.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) показателях Подпрограммы представлены в приложении 1 к  Подпрограмме.

4. Обобщенная   характеристика  реализуемых  в   составе

подпрограммы   мероприятий

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на информатизацию деятельности администрации Лазовского муниципального района. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы:

разработка и внедрение программных комплексов, способствующих внедрению современных информационных технологий на основе компьютерной техники в практику работы органов местного самоуправления;

развитие муниципальных Интернет - ресурсов, обеспечение официального представительства муниципального образования Лазовского  муниципального района сети Интернет, обеспечение услугами междугородней и местной телефонной связью

5. Механизм реализации  подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в  программе.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление Подпрограммой осуществляется путем:

координации действий  при реализации Подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки Подпрограммы.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

- Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета  Лазовского  муниципального  района составит 11304,50 тыс. руб. из них:

2019 год – 2260,90 тыс. руб;

2020 год – 2260,90 тыс руб;

2021 год – 2260,90 тыс. руб;

2022 год – 2260,90 тыс. руб;

2023 год –  2260,90. тыс руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета района представлено в приложении 3 к Подпрограмме.

Средства бюджета Лазовского муниципального района, направляемые на реализацию Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского муниципального района с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Сроки и этапы реализации    подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2019-2023 года.  Промежуточные показатели исполнения Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Информационное общество Лазовского муниципального района

на  2019 - 2023 годы"

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (отчет) | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма « Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доукомплектование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального района современной компьютерной техникой | шт | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Поддержание в актуальном состоянии информационных технологий на рабочих местах специалистов администрации Лазовского муниципального района | Шт | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

ПРОГРАММЫ  МЕРОПРИЯТИЙ

«Информационное общество Лазовского муниципального района

на  2019 - 2023 годы»

| Приложение 3 N п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Информационное общество Лазовского муниципального района на 2019 - 2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма « Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения в структурные подразделения администрации Лазовского муниципального района Сопровождение новых версий программного обеспечения бухгалтерии администрации Лазовского муниципального района, Консультант-Плюс, БЭСТ, VipNet, Барс-Аренда, Почтовый агент Приобретение средств защиты информации Приобретение иного программного обеспечения для выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и инструкций, направляемых администрацией Приморского края Содержание сайта администрации Лазовского муниципального района Предоставление неисключительного права на использование ПК «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности Свод-СМАРТ Предоставление неисключительного права на использование ПК «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета» Выполнение плановой смены и покупка электронно-цифровых подписей сотрудников администрации Лазовского муниципального района Предоставление неисключительного права на использование антивируса (продление лицензии) Оказание услуги по продлению срока действия, ранее приобретённого кода доступа к базе данных для бюджетных, казённых и автономных учреждений Оборудование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального района радиоэлектронной продукцией | Отдел автоматизированных систем управления | 2019 год | 2023 год | Поддержание в актуальном состоянии программно-технической среды. Требуется обеспечение информационной безопасности сертифицированными средствами защиты информации. | Отставание в технической и программной сфере | Количество рабочих мест, обеспеченных актуальным программным обеспечением |
| 2 | Оплата услуг по предоставлению Internet – сети и услуг связи | Отдел учета и отчетности администрации Лазовского муниципального района | 2019 год. | 2023 год. | Обеспечение услугами связи | Ограничение связи в управленческой деятельности | Количество рабочих мест, обеспеченных актуальным программным обеспечением |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"Информационное общество Лазовского муниципального района

на  2019 - 2023 годы"

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета Лазовского муниципального района (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "Информационное общество Лазовского муниципального района на 2019 - 2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Информационное общество Лазовского муниципального района на 2019 - 2023 годы" | Организационный отдел администрации Лазовского муниципального района |  |  |  |  | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 |
| Подпрограмма «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы |  | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 |
|  |  | Отдел автоматизированных систем управления администрации Лазовского муниципального района Отдел учета и отчетности администрации Лазовского муниципального района Управление финансов администрации Лазовского муниципального района | 801 801 802 | 0113 0113 0106 | 011010070 0110100710 0110100700 | 244 244 244 | 300,00 980,00 980,90 | 300,00 980,00 980,90 | 300,00 980,00 980,90 | 300,00 980,00 980,90 | 300,00 980,00 980,90 |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

"Информационное общество Лазовского муниципального района

на  2019 - 2023 годы"

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Программа "Информационное общество Лазовского муниципального района на 2019 - 2023 годы" |  | Всего: | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.Подпрограмма «Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы» |  | Всего: | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 | 2260,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения в структурные подразделения администрации Лазовского муниципального района Сопровождение новых версий программного обеспечения бухгалтерии администрации Лазовского муниципального района, Консультант-Плюс, БЭСТ, VipNet, Барс-Аренда, Почтовый агент, Контур-Экстерн Приобретение средств защиты информации Приобретение иного программного обеспечения для выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и инструкций, направляемых администрацией Приморского края Содержание сайта администрации Лазовского муниципального района Предоставление неисключительного права на использование ПК «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности Свод-СМАРТ Предоставление неисключительного права на использование ПК «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета» Выполнение плановой смены и покупка электронно-цифровых подписей сотрудников администрации Лазовского муниципального района Предоставление неисключительного права на использование антивируса (продление лицензии) Оказание услуги по продлению срока действия, ранее приобретённого кода доступа к базе данных для бюджетных, казённых и автономных учреждений Оборудование рабочих мест специалистов администрации Лазовского муниципального района радиоэлектронной продукцией | Всего: | 1280,90 | 1280,90 | 1280,90 | 1280,90 | 1280,90 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 1280,90 | 1280,90 | 1280,90 | 1280,90 | 1280,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Оплата услуг по предоставлению Internet – сети и услуг связи | Всего: | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального района | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Приложение  5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММА

"Информационное общество Лазовского муниципального района

на  2019 - 2023 годы"

| N п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа "Информационное общество Лазовского муниципального района на 2019 - 2023 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального района на 2019-2023 годы | Отдел автоматизированных систем управления администрации Лазовского муниципального района Отдел учета и отчетности администрации Лазовского муниципального района Управление финансов администрации Лазовского муниципального района | 2019 год. | 2023 год. | Поддержание в актуальном состоянии программно-технической среды. Требуется обеспечение информационной безопасности сертифицированными средствами защиты информации. | 11304,50 |