Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Лазовского муниципального округа

от  26.11.2020г.№539

(27.11.2023г№807)

(11.06.2024 г. №417)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел учета и отчетности администрации Лазовского муниципального округа, отдел архитектуры, градостроительства, землепользования и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа, территориальные отделы Лазовского муниципального округа |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы | 1. «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025годы» |
| отдельные мероприятия | отсутствуют |
| Сведения о государственных программах Российской Федерации и Приморского края, принятых в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Постановление администрации Приморского края от 27.12.2019 №919-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы» |
| Цели муниципальной программы | -создание, развитие и совершенствование улично-дорожной сети Лазовского муниципального округа; |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов округа; - приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети; - разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество километров дороги, восстановленной, капитально отремонтированной и обслуженной в части зимнего и летнего содержания; - количество искусственных сооружений в отношении которых были проведены работы; - количество обследований и разработанной документации в отношении муниципальных дорог; - летнее, зимнее содержание муниципальных дорог; - восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог; - проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническими регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения; - утверждение комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2021 - 2025гг. |
| Объем средств бюджета Лазовского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет тыс. рублей, в том числе:130815,51498 2021 год – 40871,45004 тыс. рублей; 2022 год – 38771,53879 тыс. рублей; 2023 год – 27221,74615тыс. рублей; 2024 год – 22119,60951тыс. рублей; 2025 год – 12310,00тыс. рублей. Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета – 50000,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 25 000,0 тыс. рублей 2022 год – 15 000,0 тыс. рублей 2023 год –10000,00 тыс. рублей 2024 год – 10 000,0 тыс. рублей 2025 год – 00 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение асфальтового покрытия дорог, улучшение состояния гравийных дорог сельских территорий Лазовского муниципального округа, что приведет к снижению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,6%. Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично - дорожной сети за счет проведения обслуживания и ремонта надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику и социальную сферу муниципального образования; - обслуживание и ремонт всей протяженности улично-дорожной сети, т.е. приведение в соответствие состояние дорог и развитие дорожной сети Лазовского муниципального округа. |

- Обобщенная характеристика реализуемой  муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и  прогноз ее развития.

Муниципальная программа «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие дорожно-транспортного комплекса.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по строительству, содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети Лазовского муниципального  округа   на период с 2021 по 2025 годы.

Дорожное хозяйство.

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики муниципального образования. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшения условий жизни жителей округа. Дорожно-уличная сеть населенных пунктов на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения округа. В связи с постоянным недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В течение последних десяти лет количество автомобилей в населенных пунктах округа стремительно увеличилось.

Автомобильные дороги подвержены постоянному изменению технико-эксплутационного состояния  в связи с тем, что они подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств. Для соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов работ.

Содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно - эксплуатационных  характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса или категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Сохранение существующей дорожной инфраструктуры возможно при достаточном финансировании мероприятий направленных на содержание и ремонт дорожного хозяйства округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализуемой муниципальной программы, цели и задачи.

В соответствии с приоритетами государственной политики, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, к основным приоритетам муниципальной политики отнесено обеспечение высокого уровня жизни в населенных пунктах Приморского края посредством проведения мероприятий по решению проблем транспортной доступности и адекватного развития инфраструктуры в условиях естественной монополии обслуживания компаний в рамках территориального планирования в соответствии с генеральным планом Лазовского муниципального округа.

Основные приоритеты экономического развития Лазовского муниципального  округа  определены с учетом задач, поставленных  в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

В число приоритетов входят: повышение  уровня и качества  жизни населения  Лазовского  муниципального  округа, улучшение  инвестиционной    привлекательности   округа, эффективное использование бюджетных средств.

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и совершенствования улично-дорожной сети населенных пунктов Лазовского муниципального округа.

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная программа, целью которой является:

Задачи муниципальной программы:

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- совершенствование организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- приведение в соответствие состояния дорог и фактического уровня транспортного спроса и развитие дорожной сети населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- сохранение и развитие улично-дорожной сети населенных пунктов Лазовского муниципального округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа.

Решение поставленных задач возможно за счет реализации комплекса программных мероприятий.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ.

Целевые показатели (индикаторы) программы представлены в приложении 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемой муниципальной программы и отдельных мероприятий.

Мероприятия Программы, определенные на основе перечня актуальных проблем, выполняются в рамках  одной программы:

-«Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025годы».

Выполнение мероприятий муниципальной Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Лазовского муниципального округа. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Мероприятия Программы:

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов округа;

- приобретение специализированной дорожной техники для нужд Лазовского муниципального округа;

- строительство, реконструкция, содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Лазовского муниципального округа и сооружений на них.

Перечень, характеристика и краткое описание основных мероприятий Программы (с указание сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Программы, а также связи с показателями Программы) представлены в приложении 2 к Программе.

5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной   программе.

Реализация  программы  предусматривает целевое использование денежных  средств  в соответствии  с  поставленными   задачами,  определёнными мероприятиями, а также проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Управление программы осуществляется путем:

координации действий всех участников реализации подпрограммы;

обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

своевременной корректировки подпрограммы.

Управлением Программой руководит администрация Лазовского  муниципального  округа.

Соисполнители подпрограммы:

организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы и несут ответственность за результаты их исполнения;

участвуют в пределах своей компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы.

## 6. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программного мероприятия из бюджета  Лазовского  муниципального округа оценивается в

2021 год – 40871,45004 тыс. рублей;

2022 год – 38771,53879 тыс. рублей;

2023 год – 27221,74615 тыс. рублей;

2024 год – 22119,60951тыс. рублей;

2025 год – 12310,00тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа представлено в приложении 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, представлено в приложении 4 к Программе.

Средства бюджета Лазовского муниципального округа, направляемые на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета  Лазовского  муниципального округа с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-экономической ситуации и возможностей бюджета  Лазовского муниципального округа.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат корректировке на основании анализа полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

7. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации  Программы  - 2021-2025 годы в один этап.

Промежуточные показатели исполнения Программы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее выполнения и служат основой для принятия решения о корректировке.

8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка  эффективности  реализации  Программы, проводится  согласно утвержденному порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации  и  проведения   оценки    эффективности  реализации муниципальной программы   в   Лазовском   муниципальном   округе (Постановление Главы Лазовского муниципального округа № 336 от 24 июля 2020г. «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и   проведения   оценки    эффективности  реализации муниципальных    программ   в   Лазовском   муниципальном   районе»).

Эффективность выполнения Программы оценивается по следующим показателям:

- количество километров дороги, восстановленной, капитально отремонтированной и обслуженной в части зимнего и летнего содержания;

- количество искусственных сооружений в отношении которых были проведены работы;

- количество обследований и разработанной документации в отношении муниципальных дорог.

9.План реализации муниципальной программы

План реализации Программы разрабатывается ежегодно на очередной год и содержит расшифровку основных мероприятий программы с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году. План реализации Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов. | кв.м./ куб.м. | 284 000/ 2 840 | 284 000/ 2 840 | 284 000/ 2 840 | 284 000/ 2 840 | 284 000/ 2 840 |
| 2. | Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий. | кв.м./ куб.м. | 284 000/550 | 284 000/550 | 284 000/550 | 284 000/550 | 284 000/550 |
| 3. | Восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги. | п.м./ кв.м. | 712/4984 | 747/3735 | 500/2500 | 500/2500 | 500/2500 |
| 4. | Восстановление и устройство искусственных сооружений дороги. | п.м./шт. | 120/2 | 46/2 | 20/2 | 20/2 | 20/2 |
| 5. | Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения | шт. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов Лазовского муниципального округа, проектные работы на капитальный ремонт дорог в населенных пунктах Лазовского муниципального округа | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

ПРОГРАММЫ  МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Летнее содержание дорог: очистка асфальтированных дорог, отсыпка и грейдеровка грунтовых дорог, нарезка кюветов. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, администрация Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | Затрудненный проезд по дорогам, не достижения запланированного значения показателя | улучшение состояния асфальтированных и гравийных дорог сельских территорий Лазовского муниципального округа |
| 2. | Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега; проведение противогололедных мероприятий. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, администрация Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Содержание дорог в надлежащем состоянии | Затрудненный проезд по дорогам | Улучшение состояние дорог в зимнее время. |
| 3. | Восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия дороги. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, управление по работе с сельскими территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | Затрудненный проезд по дорогам, не достижения запланированного значения показателя | улучшение состояния асфальтированных дорог сельских территорий Лазовского муниципального округа |
| 4. | Восстановление и устройство искусственных сооружений дороги. | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, управление по работе с сельскими территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | Затрудненный проезд по дорогам, не достижения запланированного значения показателя | улучшение состояния асфальтированных и гравийных дорог в сельских поселениях Лазовского муниципального округа |
| 5. | Проведение обследований дорог на соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Определение дорог, требующих капитального ремонта или ремонта дорог, а также для подготовки технического задания по летнему содержанию дорог | Не принятие срочных мер по улучшению состояния дорог | улучшение состояния асфальтированных и гравийных дорог сельских территорий Лазовского муниципального округа |
| 6. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов Лазовского муниципального округа, проектные работы на капитальный ремонт дорог в населенных пунктах Лазовского муниципального округа | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, управление по работе с сельскими поселениями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Снижение безопасности дорожного движения | Повышение уровня безопасности на дорогах Лазовского муниципального округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета Лазовского муниципального округа (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  | всего, в том числе: | 821 | 0409 | 1300000000 | 000 | 40871,45004 | 38771,53879 | 27221,74615 | 22119,60951 | 12310,00 |
|  |  | Отдел жилищно –коммунального хозяйства, управление по работе с сельскими территориями Лазовского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 821 | 0409 | 1300120251 | 000 | 4592,98003 | 4800,67925 | 5837,52764 | 10599,95419 | 6101,47768 |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений Преображенского территориального отдела | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 821 | 0409 | 1300120250 | 240 | 3797,58400 | 4446,76279 | 10547,86251 | 10311,22025 | 6020,08725 |
| 3. | Восстановление, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - управление по работе с сельскими территориями Лазовского муниципального округа. | 821 | 0409 | 13001s2390 | 240 | 252,52525 | 15151,51515 | 10101,0101 | 10883,08917 | 883,08917 |
| 4. | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 821 | 0409 | 1300127010 | 240 | 25000,00 | 6042,68625 | 430,000 | 0 | 0 |
| 5. 6. 7. | Ремонт автомобильных дорог по наказу депутата Проектирование и проверка проектно-сметной документации автомобильных дорог Проектирование капитального ремонта участка дороги | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 821 821 821 | 0409 0409 0409 | 1300127010 1300100701 | 000 200 240 | 0 5666,76800 696,00776 | 8329,89535 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов Лазовского муниципального округа | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 821 | 0409 | 1300120260 | 240 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Диагностика и паспортизация дорог общего пользования | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 821 | 0409 | 1300120280 | 240 | 415,58500 | 0,0 | 305,345 | 305,34590 | 305,34590 |
| 10. | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Лазовского муниципального округа. - управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 821 | 0409 | 1300220240 |  | 200,00000 | 15000,00 | 10000,00 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  | Всего: | 40871,45004 | 38771,53879 | 27221,74615 | 32119,60951 | 12310,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 25 000,00000 | 15000,00000 | 10000,00 | 10000,00 | 0,0 |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 15871,45004 | 23771,53879 | 17221,74615 | 22119,60951 | 12310,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий | Всего: | 4592,98003 | 4800,67925 | 5837,52764 | 10599,95419 | 6101,47768 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 4592,98003 | 4800,67925 | 5837,52764 | 10599,95419 | 6101,47768 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений Преображенского территориального отдела | Всего: | 3797,58400 | 4446,76279 | 10547,86251 | 10331,22025 | 5020,08725 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 3797,58400 | 4446,76279 | 10547,86251 | 10331,22025 | 5020,08725 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Восстановление, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Всего: | 25252,52525 | 15151,51515 | 10101,0101 | 10883,08917 | 883,08917 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 25000,00000 | 15000,00000 | 10000,00 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 252,52525 | 151,51515 | 101,01010 | 883,08917 | 883,08917 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий | Всего: | 25000,00 | 6042,68625 | 430,000 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 25000,00 | 6042,68625 | 430,000 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог по наказу депутата | Всего: | 0 | 8329,89535 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 0 | 8329,89535 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6. | Проектирование и проверка проектно-сметной документации автомобильных дорог | Всего: | 5666,76800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование капитального ремонта участка дороги | Всего: | 696,00776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов Лазовского муниципального округа | Всего: | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9. | Диагностика и паспортизация дорог общего пользования | Всего: | 415,58500 | 0 | 305,34590 | 305,34590 | 305,34590 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Лазовского муниципального округа | 415,58500 | 0 | 305,34590 | 305,34590 | 305,34590 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного комплекса на территории

Лазовского муниципального округа  на 2021-2025 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной отрасли в Лазовском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. -Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Содержание дорог в надлежащем состоянии | 26325,32092 |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений Преображенского территориального отдела | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Содержание дорог в надлежащем состоянии | 28757,0001 |
| 3. | Восстановление капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | 27786,2245 (с краевым софинансированием) |
| 4. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | 31472,68625 |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог по наказу депутата | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Выполнение работ по ремонту автодороги | 8329,89535 |
| 6. | Проектирование и проверка проектно-сметной документации автомобильных дорог | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Выполнение работ по ремонту автодороги | 5666,768 |
| 7. | Проектирование капитального ремонта участка дороги | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Выполнение работ по ремонту автодороги | 696,00776 |
| 8. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения населенных пунктов Лазовского муниципального округа | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | 250,00 |

| 9. | Диагностика и паспортизация дорог общего пользования | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится до 57,6% | 1331,6227 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10. | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК | -Отдел жилищно –коммунального хозяйства Лазовского муниципального округа. - Управление по работе с территориями Лазовского муниципального округа. | 2021 год | 2025 год | улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | 25200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ИТОГО | 155815,52288 (с краевым софинансированием) |
| --- | --- |