|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Лазовского муниципального округа  от 05 ноября 2024 года №784 |

Муниципальная программа «Информатизация администрации Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 годы

Стратегические приоритеты

1. Оценка текущего состояния

В настоящее время в администрации созданы необходимые технологические и организационные условия для достижения цифровой зрелости и совершенствования работы администрации в области информационного взаимодействия на основе использования информационных коммуникационных технологий.

Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест администрации Лазовского муниципального округа составляет 100%. Создана и успешно функционирует единая компьютерная сеть. Все сотрудники администрации Лазовского муниципального округа, компьютеры которых подключены к компьютерной сети, к сети Интернет, используют для исполнения своих служебных обязанностей корпоративную электронную почту, частично имеют доступ к комплексу справочных информационно-правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант".

Устойчиво функционирует официальный сайт Лазовского муниципального округа на платформе «Госвеб», на котором размещается информация о событиях в Лазовском муниципальном округе, освещается работа администрации Лазовского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

В администрации Лазовского муниципального округа сформирована инфраструктура электронного межведомственного взаимодействия, взаимодействия органов власти различного уровня между собой, а также взаимодействия с организациями и гражданами в рамках предоставления муниципальных услуг.

Для качественного предоставления муниципальных услуг проведены организационные и технические мероприятия по подключению автоматизированных рабочих мест сотрудников к защищенной сети передачи данных Приморского края и информационным системам межведомственного электронного взаимодействия с государственными и региональными органами власти.

В целях исполнения требований информационной безопасности, предусмотренных действующим законодательством, в администрации Лазовского муниципального округа на постоянной основе проводятся мероприятия по технической защите информационных систем.

На территории Лазовского муниципального округа издается газета «Синегорье», финансирование выпуска которой является одной из форм содействия органов местного самоуправления защите конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Газета «Сигегорье» выходит со средней периодичностью один раз в неделю, состоящей из 1 основного выпуска (тираж от 1500 экземпляров), является для жителей основным источником получения информации о деятельности органов местного самоуправления.

1. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы

Основной приоритет определен Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В числе основных национальных целей и направлений развития Российской Федерации до 2030 года обозначена цифровая трансформация, в том числе достижение "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, обеспечение предоставления услуг в электронной форме.

«Цифровая зрелость», наиболее важный результат цифровой трансформации - это переход к принятию управленческих решений на основе данных, который достигается за счет комплекса мероприятий по следующим направлениям:

а) использование информационно-коммуникационных технологий для автоматизации процессов и повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций, в том числе с применением механизмов получения от граждан и организаций в электронном виде информации о качестве взаимодействия органами власти;

б) использование типовых информационно-технологических сервисов и единой сети передачи данных;

в) использование конкурентоспособных российских информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения;

г) защита информации, содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах и обеспечение информационной безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти;

д) повышение качества и обеспечение доступности информации о деятельности органов власти.

1. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Задачи муниципального управления, требующие дальнейшего решения: оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, переход на отечественное общесистемное программное обеспечение, развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации, обеспечение безопасности информационных систем и ресурсов администрации.

В условиях критической зависимости управленческих процессов от информационно-коммуникационных технологий необходимо обеспечивать бесперебойную и производительную работу используемой компьютерной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования и информационных систем. Актуальной является проблема устаревания парка вычислительной и офисной техники. В течение года в среднем выходит из строя и требует замены (в том числе отдельные запасные части) в среднем от 5 % до 10% оборудования от общего количества. В связи с этим, необходимо ежегодно проводить модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры, обновлять не менее 5% существующего компьютерного оборудования. Все приобретаемые компьютеры должны быть 100% обеспечены базовым комплектом лицензионного программного обеспечения (операционной системой, офисными приложениями, антивирусными программами).

Требуется ежегодное лицензирование, обновление и информационно-техническое сопровождение информационных систем, автоматизирующих деятельность органов администрации Лазовского муниципального округа, антивирусных и прикладных программ.

Необходимо развивать информационные системы, автоматизирующие профильную деятельность структурных подразделений, информационные ресурсы, которые могли бы быть использованы для повышения качества и оперативности предоставления муниципальных услуг, принятия обоснованных управленческих решений.

Все большее количество управленческих решений органами власти принимается на основании автоматизированной обработки информации, содержащейся в информационных системах органов власти, и, следовательно, все большее значение приобретает обеспечение защиты данной информации от несанкционированного доступа и иных вредоносных воздействий.

Создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации, соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, является необходимым условием цифровой трансформации.

Защита информации является неотъемлемой составной частью основной деятельности администрации, направленной на повышение эффективности ее деятельности, обеспечение прав и свобод граждан, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на получение достоверной информации о деятельности администрации. С этой целью необходимо обеспечить выполнение всех требований действующего законодательства в сфере защиты информации.

В целях обеспечения защиты информации в процессе ее обработки в информационных системах, информационных системах персональных данных должны выполняться требования, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 11 февраля 2013 года N 17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах", приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18 февраля 2013 года N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

Выполнить требования действующего законодательства по защите информации в информационных системах возможно только при ежегодном обновлении программных и аппаратных средств защиты информации, проведении работ по аттестации и инструментальному контролю объектов информатизации.

Проблема реализации права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации в Лазовском муниципальном округе актуальна и требует деятельного участия со стороны органов местного самоуправления.

4. Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития

В настоящее время актуальны вопросы достижения максимального социально-экономического эффекта при реализации мероприятий по созданию и развитию информационно-коммуникационных технологий. Это возможно реализовать только в рамках программного целевого метода.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что не будет обеспечена бесперебойная работа компьютерной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования, информационных систем, не будут обновляться лицензии программных средств и средств защиты, показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме, что приведет к невыполнению требований Федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 351 "О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена".

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Достижение «цифровой зрелости» администрации Лазовского муниципального округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | Год начала 2025 год - год окончания 2029 год |
| Куратор муниципальной программы | Шлапунова Ирина Ринадовна , начальник финансово-экономического управления, заместитель главы администрации округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел автоматизированных систем управления |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономическое управление, отдел учета и отчетности, МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" |
| Направления | Направление 1. Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры  Направление 2.Обеспечение информационной безопасности  Направление 3. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации |
| Объемы средств бюджета Лазовского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, за весь период реализации, тыс. руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа составляет 28529,60018 тыс. руб., в том числе:  2025год – 5389,43218тыс. руб;  2026 год – 5785,04200 тыс. руб;  2027 год – 5785,04200 тыс. руб;  2028 год – 5785,04200 тыс. руб;  2029 год – 5785,04200 тыс руб. |

2. Структура муниципальной программы

«Информатизация администрации Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Направление 1 Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры | | |  |
|  | Процессная часть | | |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение функционирования и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры | | |  |
| 1.1. | Обеспечение функционирования и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Лазовского муниципального округа | 2025-2029 | Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры  Приведение всех рабочих мест в соответствие с законодательством РФ. Обеспечение рабочих мест базовым комплектом лицензионных программных продуктов отечественного производства. | Отдел автоматизированных систем управления  Финансово-экономическое управление Отдел учета и отчетности |
|  | Направление 2 Обеспечение информационной безопасности | | |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент). Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты | | |  |
| 2.1. | Обеспечение информационной безопасности | 2025-2029 | Исполнение законодательства РФ в области информационной безопасности | Отдел автоматизированных систем управления  Финансово-экономическое управление |
|  | Направление 3 Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | |  |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий (структурный элемент). Осуществление издательской деятельности | | |  |
| 3.1. | Оказание информационных услуг по освещению деятельности представительного и исполнительного органов власти Лазовского муниципального района и публикация документов (НПА, распоряжения, объявления, отчеты) администрации и Думы Лазовского района | 2025-2029 | Информационная открытость | МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" |

3. Показатели и их значения в разрезе мероприятий

структурных элементов муниципальной программы

«Информатизация администрации Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Значения показателей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
|  | Направление 1 Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 11. | Структурный элемент 1.1 Обеспечение функционирования и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования | Доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей, серверного и телекоммуникационного оборудования | % | 5 | 5 | 10 | | 15 | | 20 | 25 | |
| 1.2 | Приобретение лицензионного программного обеспечения (неисключительных прав на использование), развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем | Стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 1.3. | Услугу связи | Стоимостная доля оплачиваемой услуги | % за фактически оказанные услуги | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 1.4. | Услуги Интернета, видеонаблюдения, видеоконференцсвязи | Стоимостная доля оплачиваемой услуги | % за фактически оказанные услуги | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 12. | Направление 2 Обеспечение информационной безопасности | | | | | | | | | | |
| Структурный элемент 2.1 Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание услуг по аттестации и контролю объектов информатизации по установке и настройки средств защиты информации | Доля аттестованных по требованиям по защите информации информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации | Доля защищенных автоматизированных рабочих мест | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Направление 3 Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | | | | | | | | |
| Структурный элемент 3.1 Осуществление издательской деятельности | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" | Обеспечение деятельности муниципального задания МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Информатизация администрации Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Муниципальная программа «Информатизация администрации Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 годы | всего, в том числе: | | всего | **5389,43218** | **5785,04200** | | **5785,04200** | | **5785,04200** | | **5785,04200** | | **28529,60018** | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| региональный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет муниципального округа | 5389,43218 | 5785,04200 | | 5785,04200 | | 5785,04200 | | 5785,04200 | | 28529,60018 | |
| иные источники | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Отдел автоматизированных систем управления | | **всего** | **1962,03218** | **2357,642** | | **2357,642** | | **2357,642** | | **2357,642** | | **11392,60018** | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| региональный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет муниципального округа | 1962,03218 | 2357,642 | | 2357,642 | | 2357,642 | | 2357,642 | | 11392,60018 | |
| иные источники | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Финансово-экономическое управление | | **всего** | **400,00** | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | | **2000,00** | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| региональный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет муниципального округа | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | 2000,00 | |
| иные источники |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" | | **всего** | **2246,40000** | **2246,40000** | | **2246,40000** | | **2246,40000** | | **2246,40000** | | **11232,0000** | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| региональный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет муниципального округа | 2246,40000 | 2246,40000 | | 2246,40000 | | 2246,40000 | | 2246,40000 | | 11232,0000 | |
| иные источники | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| Отдел учета и отчетности | | **всего** | **781,00000** | **781,00000** | | **781,00000** | | **781,00000** | | **781,00000** | | **3905,00000** | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| региональный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет муниципального округа | 781,00000 | 781,00000 | | 781,00000 | | 781,00000 | | 781,00000 | | 3905,00000 | |
| иные источники | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1. | Направление 1 Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1 Обеспечение функционирования и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры | Отдел автоматизированных систем управления, Финансово-экономическое управление  Отдел учета и отчетности | | **всего** | **2705,32018** | | **3100,93000** | | **3100,93000** | | **3100,93000** | | **3100,93000** | | **15109,04018** |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | 2705,32018 | | 3100,93000 | | 3100,93000 | | 3100,93000 | | 3100,93000 | | 15109,04018 |
| иные источники | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.1.  Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования | Исполнитель Финансово-экономическое управление | | **всего** | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | | **250,00** |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 250,00 |
| иные источники | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) 1.1.2.  Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования | Отдел автоматизированных систем управления | | всего | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| иные источники | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) 1.1.3  Приобретение лицензионного программного обеспечения (неисключительных прав на использование), развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем | Исполнитель Отдел автоматизированных систем управления | | **всего** | **1524,32018** | | **1919,930** | | **1919,930** | | **1919,930** | | **1919,930** | | **9204,04018** |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | 1524,32018 | | 1919,930 | | 1919,930 | | 1919,930 | | 1919,930 | | 9204,04018 |
| иные источники | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) 1.1.4  Приобретение лицензионного программного обеспечения (неисключительных прав на использование), развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем | Финансово-экономическое управление | | **всего** | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | | **250,00** |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 250,00 |
| иные источники | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) 1.1.3  Услугу связи | Отдел учета и отчетности | | **всего** | **781,00** | | **781,00** | | **781,00** | | **781,00** | | **781,00** | | **3905,00** |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | 781,00 | | 781,00 | | 781,00 | | 781,00 | | 781,00 | | 3905,00 |
| иные источники | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) 1.1.4  Услуги Интернета, видеонаблюдения, видеоконференцсвязи | Финансово-экономическое управление | | **всего** | **300,00000** | | **300,00000** | | **300,00000** | | **300,00000** | | **300,00000** | | **1500,00** |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | 300,00000 | | 300,00000 | | 300,00000 | | 300,00000 | | 300,00000 | | 1500,00 |
| иные источники | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2 | Направление 2 Обеспечение информационной безопасности | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Структурный элемент 2.1 Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты | Отдел автоматизированных систем управления  Финансово-экономическое управление | всего | | **437,712** | | **437,712** | | **437,712** | | **437,712** | | **437,712** | | **2188,56** |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | | 437,712 | | 437,712 | | 437,712 | | 437,712 | | 437,712 | | 2188,56 |
| иные источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) 2.1.1  Оказание услуг по аттестации и контролю объектов информатизации по установке и настройки средств защиты информации | Отдел автоматизированных систем управления | **всего** | | **310,108** | | **310,108** | | **310,108** | | **310,108** | | **310,108** | | **1550,540** |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | | 310,108 | | 310,108 | | 310,108 | | 310,108 | | 310,108 | | 1550,540 |
| иные источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) 2.1.2  Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации (неисключительные права) | Отдел автоматизированных систем управления | **всего** | | **127,604** | | **127,604** | | **127,604** | | **127,604** | | **127,604** | | **638,02** |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| региональный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет муниципального округа | | 127,604 | | 127,604 | | 127,604 | | 127,604 | | 127,604 | | 638,02 |
| иные источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Направление 3 Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | | | | | | |
| 3.1. | Структурный элемент 3.1 Осуществление издательской деятельности |  | **всего** | **2246,40000** | **2246,40000** | **2246,40000** | **2246,40000** | **2246,40000** | **11232,0000** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального округа | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 11232,0000 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) 3.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" | МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" | **всего** | **2246,40000** | **2246,40000** | **2246,40000** | **2246,40000** | **2246,40000** | **11232,0000** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального округа | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 11232,0000 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

Паспорт

структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Обеспечение функционирования и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования  Приобретение лицензионного программного обеспечения (неисключительных прав на использование), развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем  Услугу связи  Услуги Интернета, видеонаблюдения, видеоконференцсвязи | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | Отдел автоматизированных систем управления  Финансово-экономическое управление  Отдел учета и отчетности | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального округа | 15109,04018 | 2705,32018 | 3100,93000 | 3100,93000 | 3100,93000 | 3100,93000 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| всего по источникам | 15109,04018 | 2705,32018 | 3100,93000 | 3100,93000 | 3100,93000 | 3100,93000 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей, серверного и телекоммуникационного оборудования, % | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2. Стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Стоимостная доля оплачиваемой услуги, % за фактически оказанные услуги | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Стоимостная доля оплачиваемой услуги, % за фактически оказанные услуги | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Паспорт

структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Обеспечение информационной безопасности | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Оказание услуг по аттестации и контролю объектов информатизации по установке и настройки средств защиты информации  Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | Отдел автоматизированных систем управления  Финансово-экономическое управление | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального округа | 2188,56 | 437,712 | 437,712 | 437,712 | 437,712 | 437,712 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| всего по источникам | 2188,56 | 437,712 | 437,712 | 437,712 | 437,712 | 437,712 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Доля аттестованных по требованиям по защите информации информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля защищенных автоматизированных рабочих мест, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Паспорт

структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Осуществление издательской деятельности | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Оказание информационных услуг по освещению деятельности представительного и исполнительного органов власти Лазовского муниципального района и публикация документов (НПА, распоряжения, объявления, отчеты) администрации и Думы Лазовского района | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| региональный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального округа | 11232,0000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| всего по источникам | 11232,0000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 | 2246,40000 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Обеспечение деятельности муниципального задания МАУ "Редакция Газеты "Синегорье", % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Информатизация администрации Лазовского муниципального округа» на 2025-2029 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей, серверного и телекоммуникационного оборудования | % | IЦ1=К1/К2,  К1 = количество автоматизированных рабочих мест, требующих модернизации;  К2 = количество модернизированных автоматизированных рабочих мест. | Отчет  о реализации мероприятий и достижении их показателей | Ежеквартально |
| 2 | Стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения | % | IЦ2=К3К4  К3 = затраты на приобретение российского программного обеспечения;  К4 = затраты на приобретение программного обеспечения | Отчет  о реализации мероприятий и достижении их показателей | Ежеквартально |
| 3 | Стоимостная доля оплачиваемой услуги (услугу связи) | % за фактически оказанные услуги за месяц | IЦ3=К5К6  К5 = стоимость услуги за месяц;  К6 = фактически произведенная оплата за месяц | Отчет  о реализации мероприятий и достижении их показателей | Ежеквартально |
| 4 | Стоимостная доля оплачиваемой услуги (Услуги Интернета, видеонаблюдения, видеоконференцсвязи) | % за фактически оказанные услуги за месяц | IЦ4=К7К8  К7 = стоимость услуги за месяц;  К8 = фактически произведенная оплата за месяц | Отчет  о реализации мероприятий и достижении их показателей | Ежеквартально |
| 5 | Доля аттестованных по требованиям по защите информации информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа | % | IЦ5=K9/K10,  К9 – количество аттестованных информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа;  К10 - количество информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа, требующих аттестации | Отчет  о реализации мероприятий и достижении их показателей | Ежеквартально |
| 6 | Доля защищенных автоматизированных рабочих мест | % | IЦ6=K11/K12,  К11 – количество защищенных автоматизированных рабочих мест;  К12 - количество автоматизированных рабочих мест, на которых ведется обработка информации ограниченного доступа. | Отчет  о реализации мероприятий и достижении их показателей | Ежеквартально |
| 7 | Обеспечение деятельности муниципального задания МАУ "Редакция Газеты "Синегорье" | Руб. | Фактический объем доведенной субсидии | Отчет  о реализации мероприятий и достижении их показателей | Ежегодно |

Приложение 5

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных

программ,

их формирования

и реализации

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | | | |
| первый год действия программы | второй год действия программы | третий год действия программы | ... <\*> | первый год действия программы | | | второй год действия программы | | третий год действия программы | ... <\*> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | |
| 1. | Направление 1 " Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации " | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1 " Осуществление издательской деятельности " | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Оказание информационных услуг | Оказание информационных услуг по освещению деятельности представительного и исполнительного органов власти Лазовского муниципального района | 111774,8 | 111774,8 | 111774,8 |  |  | 880,1 | 880,1 | | 880,1 | |  |  |
| 1.1.2. | Оказание информационных услуг | Публикация документов (НПА, распоряжения, объявления, отчеты) администрации и Думы Лазовского района | 113225,3 | 113225,3 | 113225,3 |  |  | 891,1 | 891,1 | | 891,1 | |  |  |
| --------------------------------  <\*> - при формировании проекта бюджета добавляется год планового периода | | | | | | | | | | | | | | |