- Утвержден

постановлением администрации

Лазовского муниципального округа

от  26 июня  2024 № 457

# Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Лазовского муниципального округа

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации Лазовского муниципального округа (далее - регламент), устанавливает сроки и последовательность действий администрации по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории округа.

1.2. Настоящий регламент направлен на унификацию процедуры взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с органами местного самоуправления, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории округа.

1.3. Для целей настоящего регламента применяются следующие понятия:

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, включая необходимую проектную документацию (разработанную в соответствии с федеральным и региональным законодательством), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и (или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств в реализацию инвестиционного проекта, обратившийся за содействием в реализации инвестиционного проекта;

инициатор инвестиционного проекта (далее - инициатор) - физическое или юридическое лицо, являющееся автором идеи создания инвестиционного проекта и выступающее с обоснованием необходимости и возможности реализации данного инвестиционного проекта на территории округа;

субъект инвестиционной деятельности - физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства и международные организации, выступающие в качестве инвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов капитальных вложений и другие лица;

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения и (или) достижения иного полезного эффекта;

инвестиционный уполномоченный Лазовского муниципального округа (далее - инвестиционный уполномоченный) - заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации Лазовского муниципального округа, ответственный за решение вопросов в сфере экономического развития, осуществляющий свои полномочия в соответствии с положением об инвестиционном уполномоченным, утвержденным распоряжением администрации округа;

куратор инвестиционного проекта (далее - куратор) - работник структурного подразделения администрации округа, в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта;

ответственные исполнители - специалисты структурных подразделений администрации округа, обеспечивающие в установленные сроки реализацию задач и выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, в том числе через проведение рабочих совещаний и заседаний инвестиционного комитета;

инвестиционный комитет округа - коллегиальный совещательный орган при главе округа и иных заинтересованных лиц (при необходимости), осуществляющий свое функционирование в порядке, утвержденном постановлением администрации округа;

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее - план мероприятий) - комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта на территории округа;

реестр инвестиционных проектов - перечень инвестиционных проектов, планируемых и (или) реализуемых на территории округа.

1.4. Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты:

- финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- по индивидуальному жилищному строительству;

- при наличии у инвестора (инициатора) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- в случае ведения в отношении инвестора (инициатора) процедуры банкротства;

- в случае нахождения инвестора (инициатора) в стадии ликвидации.

# 2. Сопровождение инвестиционных проектов

2.1. Работа с инвестором (инициатором) по сопровождению инвестиционного проекта осуществляется структурными подразделениями администрации округа (далее - структурные подразделения) в курируемой сфере, при необходимости, во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Приморского края, а также с автономной некоммерческой организацией "Инвестиционное агентство Приморского края".

2.2. Координацию работы с инвесторами (инициаторами) по сопровождению инвестиционных проектов осуществляет инвестиционный уполномоченный администрации округа.

2.3. Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов:

2.3.1. Предоставление инвестору (инициатору) информационно-консультационной поддержки, в том числе по вопросам:

- порядка осуществления градостроительной деятельности на территории округа;

- имеющихся на территории округа земельных участков и муниципального имущества для реализации инвестиционного проекта;

- существующих инструментах государственной, муниципальной поддержки, на которые может претендовать инвестор при реализации инвестиционного проекта;

- наличия/отсутствия объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта;

- наличия/отсутствия зеленых насаждений на земельном участке для реализации инвестиционного проекта;

- последовательности оформления тех или иных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта, включая формирование перечня согласительных (разрешительных) процедур, необходимых инвестору для реализации инвестиционного проекта.

2.3.2. Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том числе:

- рассмотрение письменных обращений инвестора (инициатора);

- оперативная организация инвестиционным уполномоченным переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

- разработка плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;

- размещение сведений об инвестиционном проекте на официальном сайте администрации округа;

- контроль за своевременным исполнением плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта.

2.4. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется на безвозмездной основе.

# 3. Порядок рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов)

3.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта, претендующего на сопровождение администрацией округа, является заявление инвестора (инициатора) инвестиционного проекта, оформленное в соответствии с приложением N 1 к настоящему регламенту.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- бизнес-план инвестиционного проекта, содержащий резюме проекта, информацию об инициаторе и основных участниках проекта, инвестиционный план, производственный и организационный план, финансовый план, риски проекта;

- паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 2 к настоящему регламенту;

- презентация инвестиционного проекта;

- копия учредительного документа со всеми изменениями, копия документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- график реализации инвестиционного проекта;

- справка налогового органа об отсутствии у инвестора (инициатора) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- выписка из Единого государственного реестра, выданная не более чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления.

Ответственность за достоверность сведений, представленных в администрацию округа, несет инвестор (инициатор).

3.2. Документы, указанные в пункте 3.1. настоящего регламента (далее - документы), могут быть направлены в администрацию округа:

а) в отсканированном виде на адрес электронной почты администрации округа: lazovskymo@mail.ru почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес администрации округа: 692980, Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская д. 31;

в) путем личного обращения к инвестиционному уполномоченному администрации округа по адресу: 692980, Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская д. 31, каб. 105(финансово-экономическое управление).

3.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, представленные инвестором (инициатором) с соблюдением требований настоящего регламента, рассматривает отдел экономики финансово-экономического управления администрации округа (далее - ФЭУ).

3.4. В случае несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего регламента,  ФЭУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления возвращает инвестору (инициатору) заявление и прилагаемые к нему документы с обоснованием причин возврата.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявления, инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться в администрацию округа в соответствии с настоящим регламентом.

3.5. В случае отсутствия оснований для возврата заявления ФЭУ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления направляет пакет документов в структурные подразделения для заключения о возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на территории округа, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней структурные подразделения администрации готовят и направляют в ФЭУ заключения о возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на территории округа.

3.7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заключений от структурных подразделений ФЭУ готовит сводное заключение по проекту и направляет в инвестиционный комитет на рассмотрение.

3.8. ФЭУ в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подготовки сводного заключения организует заседание инвестиционного комитета с целью принятия решения о сопровождении либо об отказе в сопровождении инвестиционного проекта, а также о назначении куратора инвестиционного проекта.

3.9. Решение принимается в форме протокола заседания инвестиционного комитета.

3.10. Протокол инвестиционного комитета направляется куратором проекта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания инвестору (инициатору).

# 4. Порядок сопровождения инвестиционных проектов

4.1. По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту ФЭУ совместно с куратором и инвестором (инициатором) разрабатывает проект плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее - план мероприятий), в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и иными органами, сроки реализации мероприятий, ответственные исполнители согласно приложения N 3 к настоящему регламенту.

4.2. Проект плана мероприятий направляется ФЭУ на рассмотрение и согласование структурным подразделениям администрации, в сфере деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта, инвестору (инициатору).

4.3. Согласование проекта плана мероприятий структурными подразделениями осуществляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня его получения.

4.4. После получения необходимых согласований, проект плана мероприятий утверждается инвестиционным уполномоченным.

4.5. При необходимости в план мероприятий могут быть внесены изменения.

4.6. При сопровождении инвестиционного проекта:

- ответственные исполнители мероприятий обеспечивают в установленные сроки их выполнение;

- ежеквартально куратор проекта осуществляет мониторинг хода реализации проекта и направляет результаты мониторинга в ФЭУ;

- по мере необходимости на заседаниях инвестиционного комитета рассматриваются вопросы, связанные с реализацией инвестиционного проекта;

- инвестор (инициатор), в отношение которого принято решение о сопровождении инвестиционного проекта, ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сведения о ходе реализации инвестиционного проекта в адрес куратора проекта по форме согласно приложения N 4 к настоящему регламенту.

# 5. Прекращение сопровождения инвестиционного проекта

5.1. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:

- завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

- отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта на основании его заявления;

- неисполнения инвестором (инициатором) сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней;

- ведения в отношении инвестора процедуры банкротства;

- нахождения инвестора в стадии ликвидации.

5.2. Инвестор обязан в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании инвестора банкротом либо о ликвидации инвестора в качестве юридического лица или со дня принятия индивидуальным предпринимателем или учредителями (участниками) либо органом инвестора, уполномоченным на то учредительными документами, решениями о ликвидации, сообщить о таком решении куратору проекта и в ФЭУ.

Приложение N 1 к регламенту

В администрацию Лазовского   муниципального округа

от ______________________________________________________

(инвестор (инициатор) инвестиционного проекта)

_____________________________________________

(ИНН, юридический и фактический адрес,телефон, адрес

электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать содействие по сопровождению инвестиционного проекта

___________________________________________________________________________________________________

(название инвестиционного проекта)

Приложение:

бизнес-план инвестиционного проекта на __ л.,

паспорт инвестиционного проекта на __ л.,

презентация инвестиционного проекта на __ л.,

копии учредительных документов на __ л.,

график реализации инвестиционного проекта на __ л.

Контактные      данные    представителя    инвестора    (инициатора) инвестиционного    проекта,    ответственного    за    взаимодействие   с администрацией  Лазовского  муниципального  округа  при  рассмотрении  и сопровождении инвестиционного проекта

____________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес   местонахождения)

Инвестор (инициатор) инвестиционного проекта подтверждает:

-  вся  информация,  содержащаяся  в  заявлении и прилагаемых к нему документах, является достоверной;

-  заявитель  не  находится  в  стадии реорганизации, ликвидации или банкротства,   а  также  не  ограничен  иным  образом  в  соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.

Инвестор  (инициатор)  не  возражает  против  доступа  к информации, указанной  в  заявлении  и  прилагаемых  к  нему  документах,  всех  лиц, участвующих в оценке заявления и приложенных к нему документов.

_______________________________________________ ___________ _________________________________________

(должность руководителя инвестора (инициатора))  (подпись)     (Ф.И.О.)

"___" __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение N 2 к регламенту

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

┌─────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│N п/п│Наименование показателя │               Значение показателя               │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │           2            │                        3                        │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │Полное наименование     │                                                 │

│     │юридического            │                                                 │

│     │лица/индивидуального    │                                                 │

│     │предпринимателя         │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  2  │Юридический адрес       │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  3  │Контактный номер        │                                                 │

│     │телефона                │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  4  │Адрес электронной почты │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  5  │ИНН/ОГРН/КПП            │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  6  │Ф.И.О., должность       │                                                 │

│     │руководителя            │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  7  │Ф.И.О., должность       │                                                 │

│     │руководителя, телефон,  │                                                 │

│     │адрес электронной почты │                                                 │

│     │контактного лица по     │                                                 │

│     │инвестиционному проекту │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  8  │Вид экономической       │                                                 │

│     │деятельности            │                                                 │

│     │инвестиционного проекта │                                                 │

│     │согласно общероссийскому│                                                 │

│     │классификатору видов    │                                                 │

│     │экономической           │                                                 │

│     │деятельности            │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│  9  │Характер инвестиционного│                                                 │

│     │проекта(строительство,  │                                                 │

│     │продолжение             │                                                 │

│     │строительства,          │                                                 │

│     │реконструкция,          │                                                 │

│     │модернизация, выпуск    │                                                 │

│     │новой продукции на      │                                                 │

│     │действующем             │                                                 │

│     │производстве, расширение│                                                 │

│     │действующего            │                                                 │

│     │производства, иное)     │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│ 10  │Наименование            │                                                 │

│     │инвестиционного проекта │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│ 11  │Место реализации (адрес │                                                 │

│     │и (или) кадастровый     │                                                 │

│     │номер земельного        │                                                 │

│     │участка, на котором     │                                                 │

│     │реализуется (планируется│                                                 │

│     │к реализации)           │                                                 │

│     │инвестиционный проект   │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│ 12  │Краткое описание        │                                                 │

│     │инвестиционного проекта │                                                 │

├─────┼────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤

│ 13  │Сроки реализации инвестиционного проекта                                  │

├─────┼────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┤

│13.1 │Прединвестиционные      │дата      │          │дата         │             │

│     │исследования, разработка│начала    │          │окончания    │             │

│     │проектной документации  │          │          │             │             │

├─────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│13.2 │Получение согласующей и │дата      │          │дата         │             │

│     │разрешительной          │начала    │          │окончания    │             │

│     │документации            │          │          │             │             │

├─────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│13.3 │Строительство           │дата      │          │дата         │             │

│     │                        │начала    │          │окончания    │             │

├─────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│13.4 │Закупка и поставка      │дата      │          │дата         │             │

│     │оборудования            │начала    │          │окончания    │             │

├─────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│13.5 │Ввод в эксплуатацию     │дата      │          │дата         │             │

│     │                        │начала    │          │окончания    │             │

├─────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│13.6 │Выход на проектную      │дата      │          │дата         │             │

│     │мощность                │начала    │          │окончания    │             │

├─────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 14  │Стадия реализации       │дата      │          │дата         │             │

│     │инвестиционного проекта │начала    │          │окончания    │             │

├─────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 15  │Стоимость               │дата      │          │дата         │             │

│     │инвестиционного проекта │начала    │          │окончания    │             │

│     │(тыс. руб.)             │          │          │             │             │

├─────┼────────────────────────┼──────────┴──────────┴─┬───────────┴─────────────┤

│ 16  │Источник финансирования │собственные средства   │                         │

│     │инвестиционного проекта ├───────────────────────┼─────────────────────────┤

│     │(тыс. руб.)             │заемные средства       │                         │

│     │                        ├───────────────────────┼─────────────────────────┤

│     │                        │другие источники       │                         │

│     │                        │(указать какие)        │                         │

├─────┼────────────────────────┼───────┬──────┬──────┬─┴────┬──────┬──────┬──────┤

│ 17  │Объем инвестиций в      │всего  │ 1-й  │ 2-й  │ 3-й  │ 4-й  │ 5-й  │ 6-й  │

│     │основной капитал        │       │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │

│     │(вложенных и            ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│     │планируемых), тыс. руб. │       │      │      │      │      │      │      │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 18  │Количество создаваемых  │всего  │ 1-й  │ 2-й  │ 3-й  │ 4-й  │ 5-й  │ 6-й  │

│     │рабочих мест, ед.       │       │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │

│     │                        ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│     │                        │       │      │      │      │      │      │      │

├─────┼────────────────────────┼───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│ 19  │Среднемесячный размер   │                                                 │

│     │заработной платы при    │                                                 │

│     │выходе на проектную     │                                                 │

│     │мощность, тыс. руб.     │                                                 │

│     │(указать год)           │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│ 20  │Сумма налоговых платежей│всего  │ 1-й  │ 2-й  │ 3-й  │ 4-й  │ 5-й  │ 6-й  │

│     │в консолидированный     │       │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │

│     │бюджет Приморского края ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│     │(тыс. руб.)             │       │      │      │      │      │      │      │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 21  │Налог на доходы         │всего  │ 1-й  │ 2-й  │ 3-й  │ 4-й  │ 5-й  │ 6-й  │

│     │физических лиц, тыс.    │       │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │

│     │руб.                    ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│     │                        │       │      │      │      │      │      │      │

├─────┼────────────────────────┼───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│ 22  │Потребность в земельном │                                                 │

│     │участке (адрес, площадь,│                                                 │

│     │кадастровый номер (при  │                                                 │

│     │наличии)                │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│ 23  │Имеющиеся проблемы при  │                                                 │

│     │реализации              │                                                 │

│     │инвестиционного проекта │                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│ 24  │Сведения о              │                                                 │

│     │предоставленной         │                                                 │

│     │инвестору (инициатору)  │                                                 │

│     │государственной         │                                                 │

│     │поддержки инвестиционной│                                                 │

│     │деятельности на дату    │                                                 │

│     │предоставления заявления│                                                 │

├─────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│ 25  │Формы требуемой         │                                                 │

│     │поддержки               │                                                 │

└─────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

________________________ _________________ _______________________________________

(должность заявителя)       (подпись)                   (Ф.И.О.)

"____" ______________ 20___ г.

Приложение N 3 к регламенту

УТВЕРЖДАЮ

Инвестиционный уполномоченный

____________ __________________

(подпись)       (Ф.И.О.)

"_____" ______________ 20___ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по сопровождению инвестиционного проекта

_________________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

┌─────┬───────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────────┐

│N п/п│    Стадия     │  Наименование   │     Срок     │ Ответственный  │

│     │инвестиционного│   мероприятия   │  проведения  │  исполнитель   │

│     │    проекта    │                 │ мероприятия  │                │

├─────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┤

│  1  │               │                 │              │                │

└─────┴───────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────┘

Согласовано: __________________ _______________ _________________________

(должность)              (подпись)                  (Ф.И.О.)

Приложение N 4 к регламенту

СВЕДЕНИЯ

о ходе выполнения плана мероприятий по сопровождению инвестиционного

проекта

_________________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

_________________________________________________________________________

(наименование организации)

по состоянию на "______" ___________ 20____ г.

1. О ходе реализации мероприятий

┌─────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────┐

│N п/п│ Наименование │     Срок     │Ответственный │ Информация о ходе  │

│     │ мероприятия  │  реализации  │ исполнитель  │     исполнения     │

│     │              ├───────┬──────┤              │    мероприятия     │

│     │              │ план  │ факт │              │                    │

├─────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────────┼────────────────────┤

│     │              │       │      │              │                    │

├─────┼──────────────┼───────┼──────┼──────────────┼────────────────────┤

│     │              │       │      │              │                    │

└─────┴──────────────┴───────┴──────┴──────────────┴────────────────────┘

2. О выполнении плановых значений показателей инвестиционного проекта

┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐

│N п/п│    Наименования показателя     │   Плановое    │  Фактическое   │

│     │                                │  значение на  │  значение на   │

│     │                                │ отчетную дату │ отчетную дату  │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│  1  │               2                │       3       │       4        │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│  1  │Сумма осуществляемых капитальных│               │                │

│     │вложений (тыс. руб.)            │               │                │

├─────┼────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│  2  │Количество созданных рабочих    │               │                │

│     │мест                            │               │                │

└─────┴────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘

Руководитель инвестора (инициатора)

инвестиционного проекта             ____________ _________ ______________

(должность)    (подпись)    (Ф.И.О.)