# АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2024 г.                                       с. Лазо                                                            № 44

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального

значения Лазовского муниципального округа к работе в осенне-зимний период

2024-2025 года

С целью обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года, на основании распоряжения Правительства Приморского края №1-рп от 09.01.2024 года «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон  2024/2025 года» администрация Лазовского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать окружной штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024-2025 года и утвердить его состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

2.1.План обеспечения заготовки топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа на отопительный период 2024-2025 гг. (Приложение 1, 2, 3).

2.2.План обеспечения накопления топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства округа на отопительный период 2024-2025 гг. (Приложение 4).

2.3.План финансирования работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году из средств бюджета (Приложение 5).

3.  Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2024 года – в размере 80 % от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2024 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

4. Рекомендовать филиалу «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго»  обеспечить:

а) подготовку котельных, тепловых сетей и других объектов, находящихся в его ведении, к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года в установленные сроки;

б) устранения  замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности теплоисточников в срок до 01 ноября 2024 года;

в) заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергосбережению согласно приложениям №1,2,3 к настоящему постановлению, накопление топлива для нужд ЖКХ Лазовского МО в необходимых объёмах согласно приложению № 4 к настоящему постановлению до 01 октября 2024;

г) завоз качественного топлива на объекты теплообеспечения Лазовского МО и своевременную оплату поставляемого топлива;

д) отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2024/2025;

5.Рекомендовать КГУП «Приморский водоканал» провести подготовку  сетей водоснабжения и водоотведения, скважин, водозабора и оборудования к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года в установленные сроки.

6.Рекомендовать  филиалу «Приморские электрические сети» АО «ДРСК»-«ПЭС» обеспечить:

а) подготовку электрических сетей к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года в установленные сроки;

б) выработку электрической энергии и отпуск тепловой энергии с коллекторов электростанций в соответствии с утвержденными графиками;

в) комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса;

г) проведение оценки готовности электрических станций и сетей к работе в отопительный сезон 2024/2025 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017г. № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики.

7. Рекомендовать филиалу «Партизанский» КГУП «Примтеплоэнерго», заместителю главы администрации, отвечающему за жизнедеятельность объектов ЖКХ, отделу ЖКХ округа обеспечить заготовку и накопление топлива в соответствии с заданиями

(Приложения 1,2,3,4).

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа:

8.1. Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края информации:

а) о ходе подготовки к отопительному периоду 2024-2025 года по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2024 года по 15 ноября 2024 года, согласно форме 1 ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности;

б) о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2024 года, в соответствии с формой 2 ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности;

в) о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период  с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой 3 ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности по состоянию на 01 число отчетного месяца;

г) о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8.2. Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки готовности территории к отопительному периоду, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

8.3. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2024г.  нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений во взаимодействии тепло, -электро,  -топливо, -водоснабжающих организаций, абонентов, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов;

8.4. Организовать до 15 мая 2024 года комиссии:

- по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года для  проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей, в состав которых включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору по Приморскому краю;

- по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, в состав которых включить (по согласованию) представителей государственной жилищной инспекции Приморского края.

8.5. Обеспечить работу комиссий по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда до 15 сентября 2024 года;

- организаций до 01 ноября 2024 года;

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2024 года.

8.6. Предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года энерго – и теплоснабжающих организаций, теплоисточников в соответствии со сроками указанными в п. 8.5.

8.7. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2024 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

9. Рекомендовать руководителям тепло,- электро,- водоснабжающих организаций:

9.1. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

9.2.  Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

9.3. К началу отопительного периода создать на предприятиях запасы материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

9.4. Создать аварийно-восстановительные бригады с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием.

10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний ООО «Галос», МУП «Лазо-Комплекс», ФГБУ «ЦЖКУ» обеспечить выполнение требований по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях с предоставлением паспортов готовности в соответствии с утвержденными графиками.

11. Руководителям бюджетных учреждений принять меры по обеспечению с 01 января 2024 г. снижения в сопоставимых условиях объема потребленных ими теплоэнергии, воды, угля, мазута, дизельного и иного топлива, не менее чем на 3 (три) % от объема фактически потребленного ими в 2023 году каждого из указанных ресурсов.

12. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств с 01 января 2024г. осуществлять планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций оказания муниципальных услуг, находящимся в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме каждого из фактически потребленных  бюджетными учреждениями в 2023 году ресурсов: тепло-электроэнергии, воды, угля, мазута, дизельного и иного топлива со снижением такого объема на 3 (три)%.

13.Финансово-экономическому управлению (И.Р. Шлапунова) своевременно производить оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии предприятиям и организациям, финансируемых за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций.

14. Начальнику управления делами администрации Лазовского муниципального округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Лазовского муниципального округа.

15.Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов жизнеобеспечения округа  оставляю за собой.

Глава Лазовского муниципального округа                                             Ю.А. Мосальский

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                          постановлением администрации

Лазовского муниципального округа

от 19.01.2024 №44

Состав

окружного штаба по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2024-2025 годов.

Руководитель штаба:

- Глава Лазовского муниципального округа.

Заместитель руководителя штаба:

- Заместитель главы администрации  Лазовского  муниципального округа.

Секретарь штаба:

- Заместитель начальника отдела ЖКХ  Лазовского муниципального округа.

Члены штаба:

-начальника отдела ЖКХ  Лазовского муниципального округа;

-начальник управления образования Лазовского муниципального округа;

-начальник мобилизационного отдела и делам ГО и ЧС  Лазовского муниципального округа;

-заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического управления  Лазовского муниципального округа;

-начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и                                                            имущественных отношений  Лазовского муниципального  округа;

-начальник теплового района «Лазовский» филиала «Партизанский»

КГУП ПТЭ (по согласованию);

-начальник производственного участка с. Лазо КГУП «Приморский водоканал»

(по согласованию);

-начальник производственного участка п. Преображение КГУП «Приморский    водоканал»  (по согласованию);

-директор УО МУП «Лазо-Комплекс»;

-директор УО ООО «Галос» (по согласованию);

-начальники территориальных отделов (по согласованию).